ZMLUVA O DIELO
(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“)
medzi:



Objednávateľ:	
Názov: 		Nitriansky samosprávny kraj
Sídlo:		Rázusova 2A
		949 01 Nitra
Zastúpený:		Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Bankové spojenie:		Štátna pokladnica 
[bookmark: _Hlk184202459]IBAN:		SK35 8180 0000 0070 0031 5530
IČO:		37861298
DIČ:		2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:			
Obchodné meno:	      		(doplní uchádzač)
Sídlo:		     	 		(doplní uchádzač)
Zastúpený:    					(doplní uchádzač)
Konanie vo veciach zmluvných:	(doplní uchádzač)
Konanie vo veciach technických:	(doplní uchádzač)
Bankové spojenie:				(doplní uchádzač)
IBAN: 					(doplní uchádzač)
IČO : 	        			(doplní uchádzač)
DIČ :		      		(doplní uchádzač)
IČ DPH:					(doplní uchádzač)
Reg. č. z Obch. registra.:		(doplní uchádzač)
Odd. Sro, vl. č.: 	           		(doplní uchádzač)
Tel.:					(doplní uchádzač)
email:	             		(doplní uchádzač)

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)





Čl. I
Preambula
1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v Čl. II tejto Zmluvy.
1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §110 Zákona o verejnom obstarávaní.
1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v Čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestnanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem. 
1.4 Zhotoviteľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a je zapísaný                         v registri partnerov verejného sektora.

Čl. II
Predmet Zmluvy
2.1 [bookmark: _Hlk183615047][bookmark: _Hlk156559995]Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce      v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „Rozhľadňa Veľký Tribeč Kovarce“, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
2.2 [bookmark: _Hlk184212078]Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceneného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
2.3 Súčasťou vykonania Diela je tiež vypracovanie všetkých konštrukčných a dielenských dokumentácií, revízie, skúšky, úradné skúšky a merania vrátane zabezpečenia protokolov o ich vykonaní, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, ako aj komplexné vyskúšanie Diela, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ. 
2.4 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov.
2.5 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ. 
 
Čl. III
Miesto a termín vykonania Diela 

3.1 Miestom vykonania Diela je: vrchol pohoria Tribeč, k.ú. Kovarce, parcela registra „E“ č. 2138. 
3.2 [bookmark: _Hlk183615087][bookmark: _Hlk184212112]Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termíne do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska podľa Čl. IV ods. 4.2 Zmluvy, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „Termín plnenia“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa podrobného časového harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „Harmonogram prác“). Za správnosť a úplnosť Harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
a) [bookmark: _Hlk157167665]prevziať od Objednávateľa stavenisko v termíne do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, a to podľa Čl. IV bod 4.1. a 4.2.
b) začať vykonávať Dielo najneskôr  v termíne do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa Čl. IV ods. 4.2 tejto Zmluvy,
c) uvoľniť stavenisko vrátane odpratania vzniknutého odpadu ku dňu Preberacieho konania Diela Objednávateľovi podľa Čl. VII tejto Zmluvy. 
3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. b) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle Čl. XIII ods. 13.5 tejto Zmluvy.
3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác tejto Zmluvy a termíny v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné javy) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami                                      na strane Zhotoviteľa. 
3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom, ako aj o prerušení a pozastavení stavebných prác a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu,          po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť z dôvodu prekážok vzniknutých na strane Objednávateľa.    V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa. Všetky prekážky vzniknuté na  strane Objednávateľa budú zapísané v stavebnom denníku.
3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akéhokoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa Čl. IX tejto Zmluvy. 

Čl. IV. 
Spôsob vykonania Diela
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce zaháji až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa Čl. III ods. 3.3. písm. b)  Zmluvy.
4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a Objednávateľ je dňom odovzdania a prevzatia staveniska (vrátane meračov napojenia energií) oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi odobratú el. energiu, pitnú a úžitkovú vodu, a prípadné iné. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje 
za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. 
4.3 V prípade nesplnenia danej povinnosti zo strany Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený stavenisko Zhotoviteľovi neodovzdať.
4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s: 
a) [bookmark: _Hlk142309046][bookmark: _Hlk142309098]so zadaním, (ďalej aj ako „Výkaz výmer“),      
b) projektovou dokumentáciou Diela vypracovanou: TANOT s.r.o, Komenského 48/44, 094 31, Hanušovce nad Topľou, (ďalej aj ako „Projektová dokumentácia“), 
c) právopletným stavebným povolení bude doplnené (predebžné– č:151/Vyst -036/ 2026/1),
d) opisom predmetu zákazky (Príloha č.1 tejto zmluvy),
e) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (Čl. II Zmluvy) a v jej prílohách, 
f) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy), 
g) právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú 
tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem, najmä tých, ktoré sú uvedené v Projektovej dokumentácii, bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných Projektovou dokumentáciou, technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek 
na stavbu. 
4.5 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti.
4.6 [bookmark: _Hlk184201907][bookmark: _Hlk176869915][bookmark: _Hlk184202874]   Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj:
a) ústnymi alebo písomnými pokynmi, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania   Diela, ako aj so zápismi oprávnených zástupcov Objednávateľa, za oprávnených zástupcov Objednávateľa sú určení: Ing. Branislav Hruška, Mgr. Radoslav Pavelka (ďalej ako „Oprávnený zástupca Objednávateľa“),
b) pokynmi stavebného a technického dozoru (ďalej ako „Osoba vykonávajúca dozor“).
4.7 Oprávnený zástupca Objednávateľa alebo Osoba vykonávajúca dozor sú oprávnení udeliť Zhotoviteľovi pokyny, ktoré sú podľa Zmluvy potrebné na vykonanie Diela, v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať pokyny Objednávateľa, Projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Objednávateľa. Každá zmena prác, stavebných materiálov Výkazu výmer (Diela) podlieha písomnému dodatku k tejto zmluve. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny Oprávneného zástupcu Objednávateľa za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. 
4.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa Čl. II tejto Zmluvy. 
4.9 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
4.10 [bookmark: _Hlk183615684]Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ/lia je/sú povinný/ní vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané, alebo ktoré sú v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za tieto osoby a nimi vykonané činnosti, a to aj v prípade, ak by ich činnosť na Diele bola vykonaná nad rámec plnenia Zmluvy alebo v rozpore s ňou, t.j. aj pre prípad tzv. excesu. 
4.11 [bookmark: _Hlk183606944][bookmark: _Hlk183607041][bookmark: _Hlk184889532]Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo prostredníctvom osoby, ktorou podľa zákona   o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v zákazke na predmet zákazky „Rozhľadňa Veľký Tribeč  Kovarce“ (ďalej len „odborne spôsobilá osoba"). Ak nebude možné dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom tejto odborne spôsobilej osoby, Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať o zmenu odborne spôsobilej osoby spolu s predložením dokladov preukazujúcich technickú a odbornú spôsobilosť príslušnej odborne spôsobilej osoby. Zhotoviteľ je povinný dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby uvedenej v súťažnej ponuke zhotoviteľa. Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zmena odborne spôsobilej osoby. V prípade nedodržania podmienok týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti odborne spôsobilej osoby, Objednávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť takýto dodatok. Zoznam „odborne spôsobilých osôb“ bude uvedený v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek podmienky na odborne spôsobilú osobu podľa ods. 4.11 tejto Zmluvy ide o podstatné porušenie Zmluvy.
4.12 Zhotoviteľ je povinný mať určenú a zabezpečiť osobu zodpovednú za koordináciu a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení z práce na stavenisku, vo vlastnej réžii na vlastné náklady, bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov a súladne so všetkými predpismi upravujúcimi bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Diele (s ohľadom na povahu vykonávaných činností). Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a iných osôb vykonávajúcich činnosť na stavenisku alebo v súvislosti 
s Dielom na základe vzťahu so Zhotoviteľom, protipožiarne opatrenia a opatrenia  proti  škodám,  ktoré  by mohli vzniknúť alebo vznikli na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci (zamestnanci a osoby, ktoré sú v obdobnom zmluvnom, či inom vzťahu so Zhotoviteľom) na majetku Objednávateľa. V prípade, ak dôjde 
k uloženiu akejkoľvek sankcie voči Objednávateľovi v súvislosti s porušením pravidiel 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na Diele, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 
v plnom rozsahu takto uloženú sankciu (resp. plnenie zodpovedajúce uhradenej sume) v prípade jej uhradenia v prospech sankciu ukladajúceho orgánu uhradiť, a to do 10 dní od okamihu, ako dôjde k uhradeniu takejto sankcie, o čom Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa. 
V prípade, ak tak Zhotoviteľ neurobí, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa výške uloženej sankcie v zmysle predchádzajúcej vety, čomu zodpovedá povinnosť Zhotoviteľa túto povinnosť splniť.
4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa Zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v digitálnej forme na CD                              resp. USB nosiči z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s Čl. X ods. 10.5 Zmluvy.  
4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
4.17 V prípade, ak si to práce vyžadujú, je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu povolenia k čiastočnej uzávierke cesty, prípadne úplnej uzávierke cesty so zabezpečením obchádzkovej trasy potrebnej pre realizáciu diela. Zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu zvislého dopravného značenia uzávierky, prípadne obchádzky počas realizácie stavebných prác na dotknutej ceste.
4.18 V prípade, ak si to práce vyžadujú, je Zhotoviteľ povinný vypracovať a zabezpečiť všetky podklady potrebné k získaniu určenia použitia a umiestnenia dočasného a trvalého dopravného značenia, zariadenia a zodpovedá za správnosť jeho osadenia.
4.19 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na stavenisku alebo v jeho okolí. Súčasne Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné poškodenie inžinierskych sieti počas realizácie prác na Diele.
4.20 Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k poškodeniu inžinierskych sietí, ciest a mostov umožňujúcich spojenie so staveniskom alebo vedúcim k stavenisku dopravou Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov. Zhotoviteľ musí vyhľadávať také trasy, vybrať a používať také vozidlá a mechanizmy a obmedziť a rozložiť náklad tak, aby každá doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochádza k presunu materiálov, strojného zariadenia Zhotoviteľa, bola vykonávaná tak, aby nevznikli zbytočné škody na týchto inžinierskych sieťach, cestách a mostoch. Vzniknuté závady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bez meškania odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. 
4.21 Náklady na zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa, je povinný Zhotoviteľ uvádzať v položkovom rozpočte ako vedľajšie rozpočtové náklady.
4.22 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku požadovanú súčinnosť potrebnú 
pre riadne a včasné vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy. 
4.23 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí a odstráni na vlastné náklady odpady a bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu Preberacieho konania Diela.
4.24 Oprávnený zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Prerušenie realizácie diela z dôvodu nedodržiavania BOZP má za následky predĺženie termínu plnenia diela, čím si bude Objednávateľ uplatňovať zmluvnú pokutu v zmysle článku XIII ods. 13.3. tejto zmluvy.
4.25 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách – kontrolných dňoch, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presný termín si dohodnú Zmluvné strany vopred.
4.26 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaním stavebných prác, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť osobám: 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/ auditu sú najmä:
a) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
c) Orgán auditu Výbor pre vnútorný audit a vládny audit, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
d) poverené osoby Objednávateľa.

Čl. V
Stavebný denník
5.1 [bookmark: _Hlk184014309][bookmark: _Hlk183615745]Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade 
s požiadavkami súvisiacej právnej úpravy. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi. V priebehu pracovného času a počas kontrolných dní musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie a zodpovedá zaň  stavbyvedúci. Stavbyvedúci má povinnosť zúčastňovať sa na pravidelných kontrolných dňoch stavby a zúčastňovať sa kontrol stavby vykonávaných oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu v zmysle Čl. IV ods. 4.26 tejto Zmluvy a poskytovať súčinnosť Objednávateľovi pri zabezpečovaní požiadaviek týchto orgánov kontroly/auditu.
5.2 [bookmark: _Hlk184014353]Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy v stavebnom denníku: Osoba vykonávajúca dozor, Oprávnený zástupca Objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy. 
5.3 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
a) Harmonogramu prác, 
b) časový postup prác,
c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach    pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
d) údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu,
f) záznamy a požiadavky Oprávneného zástupcu Objednávateľa,
g) zápisy o vykonaných skúškach,
h) požiadavky stavebného a technického dozoru na odstránenie zistených vád,
i) škody na stavbe,
j) práce subdodávateľa/ov,
k) prípadné zmeny vo funkcii stavbyvedúceho.
5.4 	Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad 
pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI
Využitie subdodávateľov

6.1 [bookmark: _Hlk183615783]Zhotoviteľ nesmie poveriť vykonaním Diela ako celku inú osobu.
6.2 Zoznam subdodávateľov  s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude Prílohou č. 4 tejto zmluvy.
6.3 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
6.4 Každý subdodávateľ, ktorý má podľa §11 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č.  315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“), ak sa má podieľať na vykonaní Diela, t. j. splnení predmetu tejto Zmluvy. Splnenie podmienok stanovené Zákonom o RPVS sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto Zmluvy.
6.5 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi/ľoch, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní odkedy sa o zmene údajov dozvedel.
6.6 Pravidlá pre zmenu subdodávateľa/ľov a povinnosť Zhotoviteľa oznámiť zmenu subdodávateľa:
6.6.1 [bookmark: _Hlk184015988][bookmark: _Hlk184021733]Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ 
v úmysle zadať subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zároveň musí byť v oznámení uvedené zdôvodnenie zmeny subdodávateľa spolu s vyznačením položiek Rozpočtu, ktoré bude nový subdodávateľ realizovať; prílohou oznámenia je potvrdenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia tak ako bolo zadefinované v súťažných podkladoch a že u neho neexistujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 Zákona o verejnom obstarávaní.  

6.6.2 V prípade ak objednávateľ schváli zmenu subdodávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve.
6.6.3 Objednávateľ môže odmietnuť návrh na subdodávateľa písomným oznámením Zhotoviteľovi zaslaným do 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa. Zmenou subdodávateľa môže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.
6.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti Diela iba po jeho písomnom odsúhlasení Objednávateľom resp. po márnom uplynutí lehoty podľa bodu 6.6.3. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť Diela bez splnenia uvedenej podmienky alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa Objednávateľom, má Objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa a tiež odstúpiť od zmluvy. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa Čl. III ods. 3.7 tejto Zmluvy, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 
6.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných stavebných prác. 
6.8 Pri výkone Diela prostredníctvom subdodávateľa/ľov je Zhotoviteľ plne zodpovedný za riadne        a včasné vykonanie Diela, akoby ho vykonával sám. Činnosť subdodávateľa/ľov sa posudzuje ako činnosť Zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú škodu.
6.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby žiaden subdodávateľ nepoveril ďalšieho subdodávateľa      na výkon prác a služieb na časti Diela jemu zadanej Zhotoviteľom (uvedené sa nevzťahuje               na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž zariadenia). V prípade, ak bude 
na realizácii Diela participovať akákoľvek osoba bez vedomia a súhlasu Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

Čl. VII
Odovzdanie a prevzatie Diela
7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní  vopred pred termínom odovzdania a prevzatia Diela (ďalej len „Preberacie konanie Diela“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len “Protokol“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela.
7.2 [bookmark: _Hlk230775892]Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred plánovaným termínom odovzdania 
a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu: 
a) stavebný denník,
b) finančné doúčtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
c) elaborát o kvalite s vyčíslením skúšok a doložením atestov o kvalite prác a zabudovaných materiálov, certifikáty výrobkov, záručné listy výrobkov, doklad o úspešne vykonaných všetkých záväzných meraniach a skúškach predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami počas stavby a po jej ukončení, 
d) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
e) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy),
f) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem,
g) manuály užívania a prevádzkové poriadky objektov.
7.3 [bookmark: _Hlk183615854]Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.
7.4 [bookmark: _Hlk184016356]Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté režijné náklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný na základe vyúčtovania uhradiť do 10 dní odo dňa ich oznámenia.
7.5 [bookmark: _Hlk184016474][bookmark: _Hlk184016516]Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, ak v Protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia. V prípade existencie vád alebo nedorobkov na Diele nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať až do ich úplného odstránenia.
7.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa Čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite, bez vád a nedorobkov a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.7.2 Zmluvy.
7.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v Čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých vád a nedorobkov a doložení všetkých podkladov.




Čl. VIII
Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

8.1 [bookmark: _Hlk183615884]Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko – kvalitatívnych podmienok, materiálových listov a vzorových listov pri realizácií Diela.
8.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru,  že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie najmä odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi ako aj ostatnými parametrami v zmysle bodu 4.4.

Čl. IX
Cena Diela

9.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa Čl. II tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. a je doložená zhotoviteľom naceneným výkazom výmer na jednotlivé položky,  ktorý tvorí Prílohu č. 2 k tejto Zmluve, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“).
9.2 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa Čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne: 
       	Cena bez DPH :		....................... EUR
     	DPH 23% :  		 ....................... EUR 
      	Celková cena Diela spolu s DPH : .......................... EUR (slovom: ..............................) (ďalej ako „Cena Diela“).
9.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako konečná a maximálna cena za vykonanie Diela okrem ods. 9.11 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady Zhotoviteľa nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela. 
9.4 S ohľadom na ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác, všetkých súvisiacich prác a činností a materiálov potrebných na vykonanie Diela počas celej doby vykonávania Diela, vrátane nákladov na prevádzku a údržbu staveniska, dovoz materiálov, strojov a zariadení                na stavenisko, odvoz vybúranej sute, vypratanie staveniska, náklady na zásobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou, DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, poplatkov za odborné skúšky, atesty, merania a certifikáty, ako aj systémové záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž, zameranie podzemných sietí, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia na vypracovanie všetkých revízii vyhradených technických zariadení,  na vypracovanie plánu organizácie výstavby, príp. presmerovania dopravy k realizácii stavby, na vypracovanie kompletnej dokumentácie skutočného realizovania stavby, porealizačného zamerania stavby, všetky dočasné práce a zariadenia, stavebné mechanizmy              a nástroje, dočasné stavebné materiály, lešenie, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované         v Rozpočte, sú obsiahnuté v ocenených položkách.  Jednotkové ceny sú pevné, pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne špecifikované. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem konečnej Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
9.5 [bookmark: _Hlk183615969]Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v Čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia 
a v požadovanej kvalite za konečnú Cenu Diela dohodnutú v ods. 9.2 tejto Zmluvy.
9.6 [bookmark: _Hlk184016677]Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny diela z dôvodu vád, rozdielu medzi súpisom prác 
a výkazom výmer a ostatnými časťami Projektovej dokumentácie alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývali z dôsledného preštudovania Projektovej dokumentácie 
a ostatných dokumentov (podľa ods. 4.4) pri tvorbe jeho ponuky. 
9.7 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
9.8 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, 
sa Objednávateľom pri zhotovovaní Diela neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej  sú zahrnuté do Rozpočtu.
9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade splnenia zákonom stanovených podmienok, pričom v prípade, ak dôjde k zmene zákonom určenej výšky dane 
z pridanej hodnoty, dochádza bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto zmluve k zmene celkovej ceny podľa súvisiacej legislatívnej zmeny, a to bez ohľadu na zvýšenie alebo zníženie zákonom určenej výšky dane z pridanej hodnoty. 
9.11 [bookmark: _Hlk184191226]Za naviac práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať 
do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady a bez nároku na náhradu takto vynaložených nákladov.
9.12 Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci so zadaným Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce uložené správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. X
Platobné podmienky
10.1 Cena Diela bude zo strany Objednávateľa uhradená na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po skončení realizácie stavby v zmysle odseku 10.5 a 10.6.
10.2 Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
10.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
10.4 [bookmark: _Hlk183616032]Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
10.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení  zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác spolu 
so  zisťovacím protokolom o vykonaných prácach a príslušná fotodokumentácia v digitálnej podobe na CD resp. USB nosiči podľa Čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy. Zisťovací protokol a súpis vykonaných prác a dodávok podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Oprávnený zástupca Objednávateľa do 3 pracovných dní od jeho overiteľného doručenia. V prípade, ak so zisťovacím protokolom a/alebo so súpisom vykonaných prác Oprávnený zástupca Objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác 
a dodávok. Opravený zisťovací protokol a súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade 
s požiadavkami Oprávnený zástupca Objednávateľa odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Prílohou č. 2 tejto Zmluvy.
10.6 Povinnou prílohou faktúry vystavenej podľa odseku 10.1 je aj podpísaný Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli.
10.7 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi 
a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie a opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej  faktúry Objednávateľovi. 
10.8 Ak sú v Protokole vytýkané vady Diela, ktoré síce nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, avšak Zhotoviteľ sa zaviazal na ich odstránenie v záväznom termíne uvedenom
v Protokole, Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že Objednávateľ 
na základe faktúr Zhotoviteľa uhradí 95% z fakturovanej sumy Ceny Diela, pričom zostávajúcich 5% bude Zhotoviteľovi vyplatených až po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov Diela a odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v Protokole a po potvrdení ich odstránenia Objednávateľom.
10.9 Objednávateľ je oprávnený odoprieť úhradu v zmysle faktúry do okamihu odstránenia všetkých vád zistených pri preberaní Diela, resp. jeho časti. Z takéhoto konania Objednávateľa nemôžu vzniknúť na jeho strane následky ako v prípade omeškania s plnením povinnosti úhrady ceny diela a Zhotoviteľ nie je oprávnený v takom prípade požadovať akékoľvek nároky z titulu omeškania na strane Objednávateľa.
10.10 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva (pohľadávky) vyplývajúce mu z tejto zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

Článok XI.
Poistenie Diela
11.1 Zhotoviteľ je povinný dojednať  minimálne v hodnote Ceny Diela nasledovné druhy poistenia 
pre obdobie  počas celého Termínu plnenia Diela (pre každý druh poistenia osobitne, t. j. nie súhrnne, platí povinnosť dojednania poistenia minimálne v hodnote Ceny Diela):
11.1.1 poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb spôsobené konaním alebo nedbalosťou Zhotoviteľa,
11.1.2 poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené konaním Zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou,
11.1.3 poistenie proti poškodeniu Diela a materiálov počas vykonávania Diela.
11.1.4 poistenie proti živelným škodám a atmosférickým zrážkam a iným atmosférickým vplyvom
11.1.5 poistenie zodpovednosti Zhotoviteľov, Zhotoviteľa a subdodávateľov medzi sebou (tzv. krížová zodpovednosť)
11.2 [bookmark: _Hlk183616063]Poistné zmluvy alebo poistné osvedčenie/osvedčenia predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi, najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania staveniska.
11.3 Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom Objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná, , podmienky vyžadované touto zmluvou sú pre Zhotoviteľa záväzné bez ohľadu na iné okolnosti na jeho strane alebo na strane poisťovacej spoločnosti.
11.4 V prípade, že Termín plnenia Diela bude predĺžený, je zo strany Zhotoviteľa potrebné poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie Diela počas celej doby jeho vykonávania (realizácie).
11.5 Zmenu, resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k Zmluve, ktorého uzatvorenie je Zhotoviteľ povinný najneskôr 30 pracovných dní vopred (t.j. pred vypršaním doby trvania realizácie diela podľa pôvodnej zmluvy, príp. pred uplynutím pôvodne predpokladanej doby poistenia) iniciovať.

Čl. XII
Zodpovednosť za vady a záruka
12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy  a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve.
12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo ak na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval.
12.5 Záručná doba za celé dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa Čl. VII tejto Zmluvy.
12.6 Ak sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nasl. Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie zistenej vady a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
12.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu v čo možno najkratšom termíne, najneskôr do 3 kalendárnych dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si odstránenie vady objektívne vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady 
so zdôvodnením, pričom s dlhšou lehotou musí Objednávateľ súhlasiť, inak sa uplatní lehota 
na odstránenie vady v zmysle predchádzajúcej vety. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vady odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou. 
12.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
12.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručenú reklamáciu vady Diela do 3 kalendárnych dní alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 12.7 tohto článku Zmluvy, považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XIII
Zmluvné pokuty a sankcie

13.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať 
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
13.2 V prípade omeškania s prevzatím staveniska ani v dodatočne písomne stanovenom termíne 
zo strany Objednávateľa si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu 
vo výške 0,20 % z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania.
13.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnenia Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z Ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti. 
13.4 V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so začatím stavebných prác na Diele oproti termínom stanoveným v Harmonograme prác podľa Čl. III ods. 3.2,  má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z Ceny diela za každý začatý deň omeškania. 
13.5 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší Čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny Diela.
13.6 Ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa nesplní, resp. poruší svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy podstatným spôsobom, opakovane alebo úmyselne napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany Objednávateľa a jeho požiadavke 
na nápravu vzniknutého stavu, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,15% z Ceny Diela za každé jednotlivé porušenie Zmluvy, ak nie je dohodnuté v tejto Zmluve inak. 
13.7 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % z Ceny Diela za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vád, a to až do úplného odstránenia vád.
13.8 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa uvedených v Čl. VI ods. 6.1 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny Diela.
13.9 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Čl. VI ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25 % z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia.

13.10 Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s vyprataním staveniska resp. s odstránením zariadenia, prebytočného materiálu, odpadu v lehote podľa Čl. III ods. 3.3 písm. c) tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z Ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania až do jeho riadneho vypratania.
13.11 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle Čl. III ods. 3.6 Zmluvy a bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny Diela.
13.12 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,20 % z Ceny Diela za každé porušenie svojej povinnosti.
13.13 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (Čl. IV ods. 4.21, 4.23 a Čl. VII ods. 7.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,20 % z Ceny Diela za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
13.14 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa Čl. XIV ods. 14.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z Ceny Diela 
za každé takéto nesplnenie povinnosti.
13.15 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa ich písomného uplatnenia Objednávateľom. 
13.16 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy je primeraná, v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
13.17 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
13.18 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
13.19 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 
13.20 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XIV
Odstúpenie od Zmluvy  
14.1 [bookmark: _Hlk183616242]Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy 
zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonania Diela bez výzvy Objednávateľa alebo kedykoľvek počas trvania realizácie Diela na výzvu Objednávateľa nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené poistné zmluvy podľa Čl. XI tejto Zmluvy,
b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na začatie/pokračovanie v realizácii Diela najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní po doručení písomnej výzvy zhotoviteľovi
c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu Diela, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu, 
d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa Čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.

14.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručením 	Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky 	práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa tohto 	článku a Čl. XIII Zmluvy. 
14.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 
14.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je 
pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
14.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako aj podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
14.6	V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku 
za vykonanú časť Diela v súlade s Čl. XII tejto Zmluvy.



Čl. XV                                                                                                                                                               Ochrana osobných údajov

15.1 Zmluvné strany dodržiavajú pri spracúvaní osobných údajov ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Podľa tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany považujú za prevádzkovateľov vo vzťahu k osobným údajom kontaktných osôb a ďalších spolupracujúcich osôb uvedených 
v tejto Zmluve alebo potrebných na plnenie tejto Zmluvy.
15.2 Zmluvné strany spracúvajú tieto osobné údaje kontaktných osôb:  meno, priezvisko, titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, firemná adresa, pracovná pozícia/funkcia, podpis; Zmluvné strany prehlasujú, že majú právny základ na poskytnutie (prenos) osobných údajov a dotknutá osoba bola informovaná o poskytnutí osobných údajov druhej Zmluvnej strane. Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov obsahuje náležitosti vyžadované Nariadením resp. Zákonom.
15.3 Na základe žiadosti Zmluvnej strany sa zaväzuje druhá Zmluvná strana kedykoľvek preukázať poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov vrátane prenosu osobných údajov v zmysle vyššie uvedených ustanovení.

Čl. XVI                                                                                                                                                               Spoločné a záverečné ustanovenia
16.1 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami  Obchodného  zákonníka v zmysle ustanovenia § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
16.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené v Zmluve zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
16.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v ustanovení § 18 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
16.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
16.5 [bookmark: _Hlk184195761]Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom budú kumulatívne splnené nasledujúce podmienky:
a) Zmluva bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky,
b) stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ nezabezpečí finančné krytie najneskôr do 31.12.2026, je povinný do 5 dní od tohto dátumu písomne upovedomiť Zhotoviteľa; v takom prípade je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií. Objednávateľ je zároveň povinný v rovnakej lehote informovať Zhotoviteľa aj o tom, že finančné krytie bolo riadne zabezpečené. 
Do momentu splnenia odkladacej podmienky (kumulatívne splnenie podmienok v zmysle písm. a) až c) toho odseku) nie je Zhotoviteľ oprávnený začať s realizáciou Diela, a ak tak napriek tomu učiní, nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.
16.6 Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetná Zmluva je povinne zverejňovaná Zmluva 
v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.  Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.

16.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Položkový rozpočet Zhotoviteľa 
Príloha č. 3 – Harmonogram prác
Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a „kľúčových odborníkov“
16.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy obligátne formou zmieru prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný  súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
16.9 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dovtedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.


       V ............. , dňa:		 	                                              V Nitre, dňa:  


.....................................................		   	            .............................................................   
               Za zhotoviteľa                                         	              	       Za  objednávateľa                          
Meno a priezvisko a funkcia osoby                                                   Ing. Branislav Becík, PhD.,
oprávnenej konať v mene zhotoviteľa                                                              predseda 
(doplní uchádzač)                                                                        Nitrianskeho samosprávneho kraja		            
	










PRÍLOHA Č. 1

Opis predmetu zákazky

Predmet zákazky spočíva v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby:

„Rozhľadňa Veľký Tribeč Kovarce“
Stavba drevenej rozhľadne sa plánuje vybudovať na vrchole pohoria Tribeč v katastri obce Kovarce,        v nadmorskej výške 829 m.n.m. Pôdorys objektu rozhľadne bude štvorcový 
s vonkajšími rozmermi 9,00 x 9,00m v celkovej výške 28,50m. 
[bookmark: _Hlk198819822][bookmark: _Hlk198819900]Na rozhľadni budú štyri vyhliadkové plošiny štvorcového pôdorysu na úrovni +7,144m, +12,444m, +17,744m a +23,044m. Zastrešená bude časť nad poslednou plošinou stanovou strechou. Vstup 
do plánovanej rozhľadne bude situovaný z východnej strany. 
Konštrukciu rozhľadne tvorí priestorová drevená viazaná konštrukcia z drevených prvkov triedy SI C24 s vlhkosťou max 18% (červený smrek) Zvislá samonosná konštrukcia veže 
so stĺpmi s prierezom 200x200mm štvorramenného schodiska je priestorovo stužená a prepojená drevenými stužidlami s naklonenou konštrukciou veže rozhľadne so stĺpmi s prierezom 220mmx220mm pod uhlom 87,81 stupňov na navrhovaných 4 vyhliadkových plošinách.
Objekt sa nachádza mimo zastavaného územia. Parcela je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Počas výstavby a užívania rozhľadne bude možné využívať spevnené lesné cesty pre osobné a nákladné autá. Sú to prístupy zo západnej strany EKN 2140 (Solčany) – asfaltová cesta a južnej strany EKN 5710/1 (Kostoľany pod Tríbečom a Velčice).
Pred začatím stavebných prác na pozemku je nutné vytýčenie hranice staveniska, výškových a smerových bodov ako aj všetkých  inžinierskych sietí. Zároveň sa určia miesta pre odber elektrickej energie a vody pre stavebné účely a miesto pre zaústenie odpadových vôd. Následne sa pristúpi 
k samotným stavebným prácam.
Objekt je riešený ostrovným systémom (off-grid), ktorý napája nabíjaciu stanicu E-BIKE nachádzajúcu sa v exteriéri, nezávislý kamerový systém a osvetlenie 1.NP a 4.NP rozhľadne vrátane osvetlenia nabíjacej stanice.
V okolí budú osadené prvky parkového mobiliáru: 2x parková drevená lavička šírky 1500mm, odpadkový kôš a stojan na bicykle pre kapacitu 5 bicyklov.
Výstavba bude realizovaná bez partera, v súlade s bodom č. 10 Sprievodnej správy.


















PRÍLOHA Č. 2

    Položkový rozpočet Zhotoviteľa















































PRÍLOHA Č. 3
    Harmonogram prác


	













































PRÍLOHA Č. 4
	Zoznam subdodávateľov a odborne spôsobilých osôb „kľúčových odborníkov“ 





	
	
	
	
	
	
	
	




Zoznam subdodávateľov
	P. č. 
	Názov, Sídlo

	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa 
	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa
	IČO
	Predmet subdodávky
	Podiel subdodávky v %

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	








Zoznam „kľúčových  odborníkov“
	P. č. 
	Kľúčový odborník
	 Meno a priezvisko osoby kľúčového odborníka
	Adresa pobytu kľúčového odborníka
	Číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti kľúčového odborníka

	1.
	
	
	
	

	2.
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