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ZVÄZOK 1   Pokyny
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[bookmark: _Toc190421926]1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
Adresa organizácie:	Bulharská 39
	917 01 Trnava
Zastúpený:	Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ Správy a údržby ciest TTSK
IČO: 	37847783
IČ DPH:	SK 2021777516
	neplatiteľ DPH (iná osoba pre daň podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z.
                                   o dani z pridanej hodnoty)
DIČ:	2021777516
Bankové spojenie: 	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK62 8180 0000 0070 0049 1390
Telefón:	+421 33 5531 287
Internetová adresa:	http://www.spravaciest.sk

Kontaktná osoba v súvislosti s verejným obstarávaním predmetu zákazky:
	Ing. Zuzana  Fodorová
Tel:	+421 33 5914 252
E-mail:	vo@spravaciest.sk
Adresa profilu verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8700
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
[bookmark: _Toc338751446][bookmark: _Toc449474812][bookmark: _Toc295378557][bookmark: _Toc190421927]2 ÚVODNÉ USTANOVENIA
2.1 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa postupu verejného obstarávania uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
2.2 Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok súťaže.

[bookmark: _Toc295378558][bookmark: _Toc338751447][bookmark: _Toc449474813][bookmark: _Toc190421928]3 PREDMET SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
3.1 Predmetom týchto súťažných podkladov je stanovenie postupu pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác s predmetom uvedeným v bode 4 a vo Zväzku 2 – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
3.2 Zákazka bude zadaná postupom pre nadlimitné zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) prostredníctvom IS EVO, pričom verejný obstarávateľ uskutoční v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 
[bookmark: _Toc295378559][bookmark: _Toc338751448][bookmark: _Toc449474814][bookmark: _Toc190421929]4 PREDMET ZÁKAZKY
4.1 Názov predmetu zákazky: „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ 
4.2 Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty II/499 v kkm 42,029 – 46,349 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Nevyhnutnou súčasťou diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. (ďalej len „predmet zákazky“). 
4.3 Predmet zákazky nie je rozdelený časti. 
Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu, že predmetom zákazky je rekonštrukcia jedného úseku cesty. Táto zákazka bude realizovaná na základe jednej projektovej dokumentácie, v zmysle ktorej stavba tvorí funkčný a logický celok. Nerozdelením zákazky na časti verejný obstarávateľ neobmedzuje účasť vo verejnom obstarávaní malým a stredným podnikom, ktoré sú spôsobilé túto zákazku realizovať. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok. Rozdelenie predmetu zákazky na časti by bolo pre verejného obstarávateľa neefektívne a nehospodárne.
4.4 Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný kód CPV:          45233140-2: Práce na ceste	
Dodatočné kódy CPV: 45233142-6 Práce na oprave ciest
                          	          45233141-9 Práce na údržbe ciest          
4.5 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technickej špecifikácie  je uvedené vo Zväzku 2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií k predmetu zákazky, ktorá tvorí samostatné prílohy a je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
4.6 Celková predpokladaná hodnota zákazky je: 2 328 931,50 EUR bez DPH
[bookmark: _Toc190421930]5 MIESTO A TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miestom plnenia predmetu zákazky: Riešený úsek sa nachádza na ceste II/499 v km 42,029 – 46,349 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Začiatok úseku je na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie v obci Trebatice, pokračuje v smere na mesto Piešťany a končí pred mostom M4686 nad diaľnicou D1 na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie. Úsek tvorí súvislú trasu a jeho celková dĺžka je 4 320 m.
5.2 Podrobné vymedzenie miesta realizácie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 2  - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v projektovej dokumentácií k predmetu zákazky, ktorá tvorí samostatné prílohy a je neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov.
5.3 [bookmark: _Hlk190337994]Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko pre vykonanie stavebných prác v lehote do  5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy verejného obstarávateľa úspešnému uchádzačovi, najneskôr do 8 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania.
5.4 Doba realizácie predmetu zákazky je určená v závislosti od navrhovanej lehoty v Harmonograme postupu a trvania prác v zmysle ponuky úspešného uchádzača, najneskôr však do 150 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska úspešným uchádzačom (podpísania Preberacieho protokolu staveniska).
5.5 Odovzdanie zrealizovaného predmetu zákazky, vrátane ucelenej odovzdávacej dokumentácie v zmysle zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania, sa vyžaduje najneskôr do 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia stavebných prác, ktorý bude uvedený v stavebnom denníku.
[bookmark: _Toc457494604][bookmark: _Toc295378561][bookmark: _Toc449474816][bookmark: _Toc338751450][bookmark: _Toc190421931]6 ZDROJ FINANCOVANIA
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
6.2 Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorú je potrebné predložiť spolu so skenom Protokolu o odovzdaní a prevzatí v elektronickej forme na adresu ekonomicke@spravaciest.sk. 
6.3 Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
6.4 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
6.5 V prípade, ak navrhovaná cena v predloženej ponuke bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuku za neprijateľnú a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť zadávanie nadlimitnej zákazky v súlade s § 57 ods. 2 zákona o VO.
[bookmark: _Toc190421932]7 ZMLUVA
7.1 Výsledkom verejného obstarávania bude v zmysle zákona o VO uzavretie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočnenie predmetu zákazky tvorí Zväzok 3 – Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov.
7.3 Uchádzač nemá právo v návrhu zmluvy podľa potreby meniť alebo dopĺňať jednotlivé časti, ani za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými obchodnými podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré sa neviažu priamo na samotné plnenie zákazky. Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.
7.4 Úspešný uchádzač, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.
7.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je prezident SR, člen vlády, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu SR alebo sudca, generálny prokurátor SR alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo predseda vyššieho územného celku.
7.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, má v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa predchádzajúceho bodu.
7.7 Úspešný uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania a to kópiou uvedeného dokumentu. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ceny za dielo  vrátane DPH a musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela. 
7.8 Úspešný uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na diele a to kópiou uvedeného dokumentu Toto poistenie sa musí vzťahovať na relevantnú realizovanú stavbu a to po celú dobu vykonávania diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ceny za dielo vrátane DPH.
7.9 Úspešný uchádzač je povinný preukázať Čestným vyhlásením, že jeho konečným užívateľom výhod a konečným užívateľom výhod jeho subdodávateľa/subdodávateľov nie je osoba v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.
[bookmark: _Toc190421933][bookmark: _Toc295378563][bookmark: _Toc338751452]8 HOSPODÁRSKY SUBJEKT, ZÁUJEMCA, UCHÁDZAĆ
8.1 Za hospodársky subjekt sa považuje fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu.
8.2 Za záujemcu sa považuje hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
8.3 [bookmark: _Toc295378565][bookmark: _Toc338751454]Za uchádzača sa považuje hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.
[bookmark: _Toc190421934]9 SKUPINA DODÁVATEĽOV
9.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
9.2 Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov.    Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy o dielo a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy o dielo. 
9.3 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy o dielo uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
9.4 Skupina dodávateľov na účely preukázania splnenia podmienok účasti postupuje v zmysle § 37 ods. 3 a ods. 4 zákona o VO.
[bookmark: _Toc190421935]10   VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok.
[bookmark: _Toc18910446][bookmark: _Toc20746962][bookmark: _Toc20825962][bookmark: _Toc21514081][bookmark: _Toc22017638][bookmark: _Toc22017996][bookmark: _Toc22018812][bookmark: _Toc22021736][bookmark: _Toc52953552][bookmark: _Toc54085823]Verejný obstarávateľ v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO požaduje, aby úspešný uchádzač v Zmluve o dielo najneskôr v čase  jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Úspešný uchádzač uvedie  tieto údaje v Prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy o dielo postupuje v zmysle § 11 zákona o VO.
Zákon o VO definuje pojem subdodávateľ v ustanovení § 2 ods. 5 písm. e) ako hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. Podľa usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č.13551-5000/2016 z 10.08.2016 hospodársky subjekt v pozícií subdodávateľa by mal preukázateľne disponovať informáciou, že dodávka predmetného tovaru/poskytovaná služba/uskutočnenie stavebnej časti je za účelom danej zákazky, t. j. bude mať s úspešným uchádzačom uzatvorenú zmluvu o dodávkach tovarov/poskytovaní služieb/uskutočnení stavebnej časti na účely plnenia tejto konkrétnej zákazky. Ak má hospodársky subjekt s uchádzačom uzatvorenú len všeobecnú zmluvu o dodávkach tovarov alebo služieb/uskutočnení stavieb, nie je považovaný za subdodávateľa.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania, je úspešný uchádzač povinný verejnému obstarávateľovi predložiť písomnú žiadosť o udelenie súhlasu, ktorá bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, predmet subdodávky, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Verejný obstarávateľ písomne upovedomí úspešného uchádzača o svojom rozhodnutí v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.
Verejný obstarávateľ v súlade s § 38 ods. 4 zákona o VO požaduje, aby realizáciu pokládky živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev vykonal priamo uchádzač a teda uvedené činnosti nesmie zadať subdodávateľom, resp. iným osobám podľa § 34 ods. 3 zákona o VO.
[bookmark: _Toc449474820][bookmark: _Toc190421936]Článok II.
[bookmark: _Toc338751455][bookmark: _Toc295378566][bookmark: _Toc449474821][bookmark: _Toc13126768][bookmark: _Toc106883102][bookmark: _Toc163732968][bookmark: _Toc182292411][bookmark: _Toc190421937]KOMUNIKÁCIA a vysvetľovanie
[bookmark: _Toc190421938]11       KOMUNIKÁCIA A UVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ
11.1 Komunikácia a výmena informácií (ďalej len „dorozumievanie“) medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomne prostredníctvom komunikačného rozhrania IS EVO v súlade s § 20 zákona o VO.
11.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní
11.2.1  ELEKTRONICKOU FORMOU prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí:
· poskytnutie súťažných podkladov záujemcom – bezplatné a neobmedzené sprístupnenie súťažných   podkladov na portáli IS EVO, na stránke www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/č.zákazky alebo z profilu verejného obstarávateľa, t. j. v elektronickom úložisku zriadeného ÚVO podľa § 43 ods. 2 zákona o VO na: http://www.uvo.gov.sk/profily, verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe,
· poskytnutie vysvetlení súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie prostredníctvom portálu IS EVO, pokiaľ záujemcovia o vysvetlenie požiadali,
· doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil verejný obstarávateľ na portáli IS EVO, ak je to nevyhnutné,
· predkladanie ponúk uchádzačmi podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch,
· odoslanie zápisnice z otvárania ponúk,
· odoslanie žiadosti o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov, doručenie doplnenia alebo vysvetlenia predložených dokladov,
· odoslanie žiadosti o vysvetlenie ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, doručenie vysvetlenia ponuky alebo mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, 
· odoslanie informácie o vylúčení uchádzača z procesu verejného obstarávania ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6, 7 a/alebo ods. 8 zákona o VO alebo v prípade vylúčenia ponuky uchádzača podľa § 53 ods. 4 zákona o VO,
· odoslanie informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk,
· doručenie prípadných námietok, ak sú uplatniteľné.
11.2.2 LISTINNOU FORMOU PROSTREDNÍCTVOM POŠTY ALEBO OSOBNE
· Ak banka/poisťovňa nevydáva elektronické vyhotovenie bankovej záruky/poistenia záruky a k uvoľneniu zábezpeky je potrebné predložiť originálne listinné  vyhotovenie bankovej záruky/poistenia záruky, uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží (doručí) verejnému obstarávateľovi prostredníctvom pošty alebo osobne aj originál bankovej záruky/poistenia v listinnej podobe.
· Pracovný čas podateľne verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8:00 h do 14:00 h, kedy je možné zo strany uchádzačov doručovať písomnosti osobne do podateľne verejného obstarávateľa - doručenie bankovej záruky alebo poistenia záruky (v prípade ak uchádzač deklaruje zábezpeku v ponuke prostredníctvom bankovej záruky alebo poistenia záruky).
· Doručovanie listinných písomností  prostredníctvom pošty odporúčame realizovať doporučenou zásielkou + 1. trieda (doporučený list 1. triedy) v samostatnej nepriehľadnej obálke, ktorá musí byť uzatvorená a označená heslom súťaže:
„SÚŤAŽ – Cesta Trebatice - Piešťany  – NEOTVÁRAŤ“.
11.3 IS EVO je dostupný na adrese: www.isepvo.sk
11.4 Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v IS EVO a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS  EVO  je potrebné postupovať v súlade s informáciami uvedenými na stránke www.isepvo.sk , kde sú prístupné príručky pre záujemcov/uchádzačov.
11.5 Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa odoslaná záujemcovi/uchádzačovi prostredníctvom IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.
12 [bookmark: _Toc449474823][bookmark: _Toc190421939][bookmark: _Toc338751457][bookmark: _Toc295378568]URČENIE LEHOT
12.1 Podľa zákona o VO sa do lehoty určenej podľa dní nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
13 [bookmark: _Toc190421940]VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
13.1 V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez IS EVO. Svoju otázku doručí verejnému obstarávateľovi dostatočne včas tak, aby verejný obstarávateľ mohol poskytnúť vysvetlenie v súlade s § 48 zákona o VO. 
13.2 Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom všetkým záujemcom prostredníctvom IS EVO v súlade s § 48 zákona o VO najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred.
13.3 O odoslaní vysvetlenia budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v IS EVO upozornení notifikačným e-mailom IS EVO. Predložené otázky a vysvetlenia zverejní verejný obstarávateľ aj v profile zákazky, t. j. v elektronickom úložisku podľa § 43 ods. 1 zákona o VO.
13.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia záujemcovia  zapracovali do svojich ponúk resp. zohľadnili vo svojich ponukách.  
13.5 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom naj-neskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na prekladanie ponúk. O doplnení súťažných podkladov budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v IS EVO upozornení notifikačným e-mailom IS EVO v lehote podľa zákona o VO. Akékoľvek doplnenie a spresnenie sa stáva súčasťou súťažných podkladov. Doplnenie SP zverejní verejný obstarávateľ aj v profile zákazky, t. j. v elektronickom úložisku podľa § 43 ods. 1 zákona o VO a bude verejne dostupné vo verejných dokumentoch v IS EVO.
13.6 Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 13.2 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané dostatočne vopred.
13.7 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti záujemca nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, verejný obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
13.8 Záujemcovia/uchádzači zodpovedajú za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých doplnení súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na predkladanie ponúk. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na zmenu/úpravu ceny uvedenú v ponuke uchádzača vyplývajúce z prípadných chýb alebo opomenutí povinností uchádzača. 
14 [bookmark: _Toc190421941][bookmark: _Toc295378570][bookmark: _Toc338751459][bookmark: _Toc449474826]OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
14.1 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
14.2 [bookmark: _Toc190421942]Miesto plnenia predmetu zákazky je verejne dostupné. Lokalizácia a všeobecná verejná dostupnosť miesta plnenia predmetu zákazky umožňuje záujemcom individuálnu obhliadku.
Článok III.
[bookmark: _Toc338751460][bookmark: _Toc13126774][bookmark: _Toc449474827][bookmark: _Toc295378571][bookmark: _Toc106883108][bookmark: _Toc163732974][bookmark: _Toc182292417][bookmark: _Toc190421943]Príprava ponuky
15 [bookmark: _Toc295378572][bookmark: _Toc338751461][bookmark: _Toc449474828][bookmark: _Toc269915831][bookmark: _Toc190421944]VYHOTOVENIE PONUKY
15.1 [bookmark: _Toc295378573][bookmark: _Toc457494608][bookmark: _Toc338751462]Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme,  predložená elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.
15.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( t. j., že hospodárky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)). Bližšie informácie k vypĺňaniu JED viď: JED – formulár a JED - manuál na stránke: https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html
15.3 Potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, môže uchádzač predložiť ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči. Ustanovenia § 40 ods. 4 alebo § 53 ods. 1 a 2 zákona o VO týmto nie sú dotknuté.
15.4 Ponuka vyhotovená a predložená v elektronickej forme musí byť vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch. V zmysle Výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy pri zverejňovaní súborov na web stránke je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:
· (.pdf, .html, .htm, .xhtml, .odt, .txt, .docx) pri textových výstupoch,
· (.ods, .xlsx) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,
· (.zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz) pre kompresiu súborov,
· (.gif, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, jif, .tif, .fiff, .svg, .png) pri grafických súboroch.
15.5 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky požadované v týchto súťažných podkladoch verejný obstarávateľ odporúča predložiť ako súbory .pdf poprípade .jpg.
15.6 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné podľa § 22 zákona o VO, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú dôverné. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti verejného obstarávateľa vyplývajúce zo zákona.
16 [bookmark: _Toc190421945]NÁKLADY NA VYPRACOVANIE PONUKY
16.1 [bookmark: _Toc457494611]Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky sú výlučne výdavkami uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním ponuky.
17 [bookmark: _Toc190421946]JAZYK PONUKY
17.1 [bookmark: _Toc338751464][bookmark: _Toc295378575][bookmark: _Toc457494620][bookmark: _Toc457494619][bookmark: _Toc457494618]Celá ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom jazyku) a môže sa predložiť aj v českom jazyku.
17.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
18 [bookmark: _Toc190421947]MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
18.1 Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
18.2 Navrhovaná zmluvná cena musí pokryť náklady na celý predmet zákazky tak, ako je to uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
18.3 Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v mene euro (EUR). Všetky sumy uvedené v ponuke, vo formulároch a v iných dokumentoch musia byť vyjadrené v mene euro (EUR). 
18.4 Ak uchádzač je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
- navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
- výška DPH v EUR,
- sadzba DPH v %
- navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
18.5 [bookmark: _Toc190421948]Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom (netto cena). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. V prípade, že uchádzač bude v čase predkladania ponuky neplatiteľom DPH, avšak v nadväznosti na výšku hodnoty zákazky sa ním stane počas plnenia zmluvy, musí do ponuky uviesť takú cenu, ktorá bude konečná i po prípadnom pripočítaní DPH po tom, ako sa stane platiteľom DPH. Je na zvážení uchádzača, ako konečnú cenu vypočíta (po zohľadnení ním predpokladaného obratu a s tým súvisiacej povinnosti na registráciu pre DPH), avšak cena, ktorú uvedie, bude pokladaná za konečnú z pohľadu v budúcnosti započítavanej DPH. Výnimku z nemožnosti zmeniť konečnú cenu bude tvoriť zákonná zmena sadzby DPH, platnej v mieste dodania zdaniteľného plnenia počas plnenia zmluvy – konečná cena sa upraví o takúto zmenu voči sadzbe DPH, platnej a účinnej v čase predkladania ponúk v tomto postupe verejného obstarávania. 
18.6 V prípade, že uchádzač je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktoré bude rozdelená na ním navrhovanú cenu bez DPH a výšky DPH podľa slovenských právnych predpisov (v súčasnosti 23%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym alebo iným právom fakturovať. Verejný obstarávateľ je neplatiteľ DPH a je povinný podať samostatné daňové priznanie ku DPH z dôvodu prijatia tovaru alebo služieb z iného členského štátu alebo z tretej krajiny, ku cene bez DPH sa pripočíta výška DPH podľa slovenských právnych predpisov.
19 ZÁBEZPEKA V PONUKE
19.1 [bookmark: _Toc338751467][bookmark: _Toc457494623][bookmark: _Toc295378578]Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky predloženej na predmet zákazky zloženie zábezpeky. 
19.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 46 500 EUR (slovom: štyridsaťšesťtisíc päťsto EUR) 
19.3 Spôsoby zloženia zábezpeky:
· zložením finančných prostriedkov uchádzača na bankový účet verejného obstarávateľa, alebo
· poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, alebo
· zábezpeka formou poistenia záruky.
19.4 Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia zábezpeky uvedených v bode 19.5
19.5 Podmienky zloženia zábezpeky:
· Zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
· Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 19.2 musia byť zložené na bankový účet verejného obstarávateľa:
· Banka:	Štátna pokladnica 
· IBAN: 	SK02 8180 0000 0070 0049 1403
· SWIFT:	SPSRSKBA
· Variabilný symbol:	IČO uchádzača
· Doplňujúci údaj: Cesta Trebatice - Piešťany
· Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, aby si verejný obstarávateľ mohol preveriť zloženie takto poskytnutej zábezpeky na svojom účte.
· Doba platnosti zábezpeky vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa musí byť počas celej lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 24.1 týchto súťažných podkladov
· Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača 
· Banková záruka za uchádzača môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“).
· Ak bankovú záruku vystaví zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku. 
· Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
· banka neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk uvedenej v bode 24.1 týchto súťažných podkladov, alebo ak uchádzač neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 9 zákona VO a verejný obstarávateľ písomne banke oznámi svoje nároky z bankovej záruky v lehote platnosti bankovej záruky;
· doba platnosti bankovej záruky musí byť v záručnej listine stanovená minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 24.1 týchto súťažných podkladov. 
· Poistením záruky 
· Ak poistenie záruky vystaví zahraničná poisťovňa, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, listina vyhotovená zahraničnou poisťovňou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto poisťovne musí byť zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka okrem listiny vyhotovenej v českom jazyku. 
· Zo záruky vystavenej poisťovňou musí vyplývať, že:
· poisťovňa neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo ak uchádzač neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 5 až 9 zákona o VO;
· doba platnosti záruky musí byť v poistenej záruke stanovená minimálne do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 24.1 týchto súťažných podkladov. 
19.6 Podmienky uvoľnenia alebo vrátenia zábezpeky a vrátenia zábezpeky sa riadia ustanoveniami § 46 zákona o VO.
20 [bookmark: _Toc190421949]OBSAH PONUKY
20.1 Ponuka bude predložená v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch prostredníctvom IS EVO. 
20.2 Vložené doklady a dokumenty, u ktorých sa vyžaduje podpis, budú podpísané na originálne vyhotovenom dokumente a následne naskenované, uložené do súboru pdf. a takto vložené do ponuky, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. 
20.3 Súčasťou ponuky musí byť „Sprievodný list“ vygenerovaný pre danú zákazku prostredníctvom IS EVO. Tento „Sprievodný list“  je automaticky podpísaný serverovým certifikátom elektronického prostriedku EVO a obsahuje zoznam všetkých predložených dokumentov prostredníctvom IS EVO spolu s údajmi o dátume odoslania, veľkosti súboru a vypočítanou kontrolnou sumou.
20.4 Ponuka bude obsahovať nasledovné doklady:
· Obsah ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov a dokumentov (súpis dokumentov). 
· Identifikačné údaje uchádzača - vyplnená Príloha č.1 týchto súťažných podkladov
· Vyhlásenia uchádzača - vyplnená Príloha č.2 týchto súťažných podkladov
· Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o VO – vyplnená Príloha č. 3 súťažných podkladov
· Plná moc pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku a/alebo ktorá bude konať v mene uchádzača (v prípade, ak ponuku podpisuje a/alebo koná v mene uchádzača iná osoba ako štatutárny orgán uchádzača), ak sa uplatňuje – vyplnená Príloha č. 6  týchto súťažných podkladov. Uchádzač môže predložiť v ponuke aj platné plnomocenstvo pre oprávnenú osobu používané v spoločnosti uchádzača.
· V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov  - vyplnená Príloha č. 5 týchto súťažných podkladov a  Plná moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny  - vyplnená Príloha č. 7 týchto súťažných podkladov. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov
· Doklad o zložení zábezpeky - uchádzač v elektronickej ponuke predloží elektronické vyhotovenie bankovej záruky/poistenia záruky vydané bankou/poisťovňou alebo scan originálu bankovej záruky/poistenia záruky v prípade, ak banka/poisťovňa elektronickú bankovú záruku/elektronické vyhotovenie poistenia záruky nevydáva. Ak banka/poisťovňa nevydáva elektronické vyhotovenie bankovej záruky/poistenia záruky a k uvoľneniu zábezpeky je potrebné predložiť originálne listinné  vyhotovenie bankovej záruky/poistenia záruky, uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží (doručí) verejnému obstarávateľovi prostredníctvom pošty alebo osobne aj originál bankovej záruky/poistenia v listinnej podobe (viď. bod. 11.2.2).
· Doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Zväzku 4 Podmienky účasti týchto súťažných podkladov, musia byť predložené ako naskenované originály alebo kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je stanovené inak. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia  alebo overenia za účelom splnenia podmienky. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO (Verejný obstarávateľ obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED-u) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti ( to znamená, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u)).
· Návrh na plnenie kritérií - vyplnená Príloha č.8 týchto súťažných podkladov
· Ocenený výkaz výmer (ponukový rozpočet), ktorý tvorí samostatnú prílohu a je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. 
· Harmonogram postupu a trvania prác, v ktorom je uchádzač povinný celkovú dĺžku trvania prác stanovenú verejným obstarávateľom maximálne do 150 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska vyjadriť počtom dní potrebných na zrealizovanie jednotlivých čiastkových prác (nie uvedením konkrétnych mesiacov (napr. apríl), alebo konkrétnych dátumov (napr. 1.4.). Takto spracovaný grafický harmonogram prác bude obsahovať stručný popis jednotlivých prác s uvedením ich časovej postupnosti a nadväznosti v zmysle projektovej dokumentácie.
· Rozhodnutie o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením činnosťou R3/R5 – uchádzač predloží kópiu platného rozhodnutia orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým bol podľa § 97 ods. 1 písm. h) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením. Rozhodnutie musí oprávňovať uchádzača na vykonávanie činnosti zhodnocovania odpadov pod kódom R5 (recyklácia alebo spätné získavanie ostatných anorganických materiálov), prípadne R3 (recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, ktoré nie sú používané ako rozpúšťadlá vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov). Za mobilné zariadenie sa na účely tejto zákazky považuje cestná fréza; súhlas na prevádzkovanie stacionárnej obaľovacej súpravy alebo súpravy viacerých zariadení sa nepovažuje za splnenie tejto požiadavky. Splnenie tejto požiadavky môže uchádzač preukázať aj prostredníctvom subdodávateľa; v takom prípade predloží rozhodnutie vydané na meno tohto subdodávateľa a uvedie ho v zozname subdodávateľov.
· Registrácia na činnosť Obchodníka alebo Sprostredkovateľa podľa § 98 ods. 2 zákona o odpadoch – uchádzač predloží doklad – potvrdenie o registrácii, ktorým preukáže, že predmetom registrácie je požadovaná činnosť Splnenie tejto požiadavky môže uchádzač preukázať aj prostredníctvom subdodávateľa; v takom prípade predloží doklad o registrácii vystavený na meno subdodávateľa a uvedie ho v zozname subdodávateľov.
· Čestné vyhlásenie o akceptovaní zmluvných a obchodných podmienok - vyplnená Príloha č. 4 týchto súťažných podkladov
· Zoznam dôverných informácii  - v zmysle Prílohy č. 10  týchto súťažných podkladov; 
· Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač využil pri vypracovaní ponuky – vyplnená Príloha č. 11  súťažných podkladov. V zmysle § 49 ods. 5  zákona o VO v prípade ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie vo svojej ponuke informáciu o osobe, ktorej služby alebo podklady  pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
20.5 [bookmark: _Toc295378579][bookmark: _Toc338751468][bookmark: _Toc449474835][bookmark: _Toc190421950][bookmark: _Toc457494628]Uchádzač zároveň vyplní Štruktúrovaný návrh na plnenie kritéria v menu Štruktúra ponuky systému IS EVO.
Článok IV.
[bookmark: _Toc295378580][bookmark: _Toc449474836][bookmark: _Toc13126782][bookmark: _Toc338751469][bookmark: _Toc106883116][bookmark: _Toc163732982][bookmark: _Toc182292425][bookmark: _Toc190421951]Predkladanie ponúk
21 [bookmark: _Toc338751470][bookmark: _Toc457494607][bookmark: _Toc295378581][bookmark: _Toc449474837][bookmark: _Toc190421952]PREDLOŽENIE PONUKY
21.1 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie vo svojej ponuke informáciu o osobe, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
21.2 [bookmark: _Toc295378582][bookmark: _Toc338751471]Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania prostredníctvom funkcionality IS EVO.
21.3 Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk IS EVO uchádzačovi neumožní odoslať ponuku. Pre posúdenie lehoty sa berie do úvahy serverový čas v čase odoslania ponuky. 
21.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom predložiť svoje ponuky v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
21.5 V prípade, že uchádzač nepredloží ponuku v zmysle vyššie uvedených pokynov, môže byť z verejného obstarávania vylúčený.
21.6 Verejný obstarávateľ nepožaduje šifrovanie ponuky.

22 [bookmark: _Toc190421953]DOPLNENIE, ZMENA ALEBO ODSTÚPENIE OD PONUKY
22.1 Doplnenie, zmenu alebo odvolanie/stiahnutie ponuky je možné vykonať v elektronickom prostriedku IS EVO stiahnutím odoslanej ponuky, pričom jej stav sa zmení na Pripravovaná. Následne je možné upraviť ponuku a znovu ju odoslať. Toto je možné len pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Rovnako je možné ponuku úplne vymazať a to pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
22.2 Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 týchto súťažných podkladov. 
23 [bookmark: _Toc190421954]VARIANTNÉ RIEŠENIA
23.1 Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje. Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
24 [bookmark: _Toc164338960]LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
24.1 Ponuky zostávajú v platnosti počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá je stanovená na 6 mesiacov odo dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania vydávanom Úradom pre verejné obstarávanie, podľa toho, čo nastane skôr.
24.2 Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predĺženie lehoty viazanosti ponúk, v prípade uplatnenia revíznych postupov alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o VO. 
24.3 [bookmark: _Toc338751477][bookmark: _Toc295378588][bookmark: _Toc449474844][bookmark: _Toc190421955][bookmark: _Toc457494631]Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk oznámenej verejným obstarávateľom.
Článok V.
[bookmark: _Toc295378589][bookmark: _Toc449474845][bookmark: _Toc338751478][bookmark: _Toc13126789][bookmark: _Toc106883123][bookmark: _Toc163732988][bookmark: _Toc182292430][bookmark: _Toc190421956]Otváranie a vyhodnotenie ponúk
25 [bookmark: _Toc295378590][bookmark: _Toc338751479][bookmark: _Toc449474846][bookmark: _Toc190421957]OTVÁRANIE PONÚK
25.1 Otváranie ponúk, t. j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO, sa uskutoční v zmysle § 52 zákona o VO. 
25.2 Otváranie ponúk sa uskutoční v čase uvedenom v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
25.3 Verejný obstarávateľ využije pri otváraní ponúk funkcionalitu IS EVO, ktorá umožňuje „online“ sprístupnenie ponúk. V určenej lehote na otváranie ponúk sa všetky elektronicky doručené ponuky sprístupnia na otvorenie. Verejný obstarávateľ elektronicky otvorí doručené ponuky a IS EVO automaticky vytvorí a odošle zápisnicu z otvárania ponúk členom komisie a všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
25.4 [bookmark: _Toc449474849][bookmark: _Toc338751483][bookmark: _Toc295378595]Príručka k funkcionalite „Online“ sprístupnenie ponúk je zverejnená na https://www.isepvo.sk v časti Príručky.
26 [bookmark: _Toc190421958]VYHODNOTENIE PONÚK
26.1 Vyhodnocovanie ponúk predložených na predmet zákazky komisiou je neverejné a vykoná ho komisia zriadená podľa § 51 zákona o VO.
26.2 Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov a uchádzačov, že uplatňuje postup podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o VO, t. j. vyhodnotenie splnenia požiadaviek  na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ ďalej stanovil, že v zmysle § 55 ods. 1 zákona o VO splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie požiadaviek na predmet zákazky vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
26.3 Komisia vyhodnotí ponuky v súlade s § 53 zákona o VO podľa kritéria na vyhodnotenie. Úspešným bude ten uchádzač, ktorý ponúkol za plnenie predmetu zákazky najnižšiu cenu a splnil všetky podmienky zadávania zákazky. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa výšky ponukovej ceny vzostupne.
26.4 Verejný obstarávateľ môže obmedziť uchádzačovi alebo skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní, najmä ich vylúčiť alebo vylúčiť ich ponuku, ak má tento uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, aby nahradil subdodávateľa alebo inú osobu, ktorej prostredníctvom preukazuje splnenie podmienok účasti, ak má subdodávateľ alebo táto iná osoba sídlo v treťom štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Európska únia viazaná a ktorá  zaručuje rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike.
26.5 Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky 
a) Komisia vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona o VO u uchádzača, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
b) V prípade pochybností komisia overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytol uchádzač. 
c)  Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom IS EVO požiada o vysvetlenie a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač musí prostredníctvom IS EVO predložiť písomné vysvetlenie svojej ponuky do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu.
d) Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k  predmetu zákazky, komisia písomne prostredníctvom IS EVO požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tých častí ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí prostredníctvom IS EVO predložiť písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu.
e) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ak budú naplnené skutočnosti podľa § 53 ods. 4 zákona o VO.
f) Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky.
26.6 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
a) Komisia vyhodnotí ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o VO u uchádzača, ktorý sa pri vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí.
b) Komisia  posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a týmito súťažnými podkladmi. 
c) Komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti. Verejný obstarávateľ môže v súvislosti s dôvodom na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 zákona o VO písomne požiadať uchádzača o vysvetlenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti.
d) Ak uchádzač v ponuke preukázal splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO a nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 1 zákona o VO písomne požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti. Uchádzač predloží tieto doklady elektronicky prostredníctvom IS EVO do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu. Uchádzač predkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti na základe výzvy vo  forme skenu originálov alebo kópií. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.
e) Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO je povinný zohľadniť referencie uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o VO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
f) Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO je povinný písomne požiadať uchádzača, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 (päť) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, nahradil osoby určené na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nespĺňajú predmetnú podmienky účasti.
g) Verejný obstarávateľ je povinný písomne požiadať uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 
h) Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača, aby v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 (päť) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti nahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO. 
i) Ak nastanú okolnosti podľa § 40 ods. 6 a ods. 7 zákona o VO, verejný obstarávateľ vylúči uchádzača. 
j) Verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v ustanovení § 40 ods. 8 zákona o VO.
26.7 V prípade vylúčenia z procesu verejného obstarávania bude uchádzač písomne prostredníctvom IS EVO upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť  doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o VO.
26.8 Ak uchádzač nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), § 32 ods. 7 zákona o VO alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. c) až g) a ods. 7 a 8 zákona o VO, je oprávnený verejnému obstarávateľovi preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy, v takom prípade je povinný objasniť dotknuté skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s verejným obstarávateľom. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, iným správnym deliktom alebo trestným činom. Ak skutočnosti zakladajúce nesplnenie podmienky účasti alebo dôvodu na vylúčenie nastali pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, uchádzač uvedenie opatrenia na vykonanie nápravy v ponuke.
26.9 Uchádzača nemožno vylúčiť z dôvodu nesplnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o VO, alebo z dôvodu podľa § 40 ods. 8 písm. e) zákona o VO, ak
a) zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatok vznikol alebo
b) nedoplatky kumulatívne nie sú vyššie ako 200 eur, a to bez ohľadu na to, kedy nedoplatky vznikli.
26.10 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
26.11 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača (z dôvodu nesplnenia podmienok účasti a/alebo požiadaviek na predmet zákazky), vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
27 [bookmark: _Toc169423797][bookmark: _Toc190421959]OPRAVA CHÝB
27.1 Ak budú identifikované nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, verejný obstarávateľ písomne prostredníctvom IS EVO požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nesmie dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk.
28 [bookmark: _Toc190421960][bookmark: _Toc190421961]ELEKTRONICKÁ AUKCIA- nepoužije sa
Článok VI.
[bookmark: _Toc338751484][bookmark: _Toc13126795][bookmark: _Toc449474850][bookmark: _Toc295378596][bookmark: _Toc106883129][bookmark: _Toc163732994][bookmark: _Toc182292436][bookmark: _Toc190421962]Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy
29 [bookmark: _Toc190421963][bookmark: _Toc295378597][bookmark: _Toc338751485]INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
29.1 Po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, verejný obstarávateľ v zmysle § 55 ods. 2 zákona o VO prostredníctvom IS EVO bezodkladne oznámi všetkým dotknutým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Dotknutým uchádzačom je uchádzač, ktorého ponuka sa vyhodnocovala, vylúčený uchádzač, ktorému plynie lehota na podanie námietok proti vylúčeniu a uchádzač, ktorý podal námietky proti vylúčeniu, pričom úrad o námietkach zatiaľ právoplatne nerozhodol. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk zasielaná dotknutým uchádzačom obsahuje najmä:
a) identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov,
b) informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk,
c) výsledok vyhodnotenia splnenia podmienok účasti u úspešného uchádzača, ktorý obsahuje informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, vrátane identifikácie osoby poskytujúcej finančné zdroje podľa § 33 ods. 2zákona o VO a osoby poskytujúcej technické a odborné kapacity podľa § 34 ods. 3 zákona o VO,
d) lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka (ak je uplatniteľná).
30 [bookmark: _Toc190421964]UZAVRETIE ZMLUVY
30.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou  predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
30.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr jedenásty deň  odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 zákona o VO, ak neboli doručené námietky podľa § 170 zákona o VO. Ak boli doručené námietky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ak nastane jedna z týchto skutočností:
a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 zákona o VO verejnému obstarávateľovi,
b) deň nadobudnutia právoplatného rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 3 zákona o VO.
30.3 [bookmark: _Toc449474853][bookmark: _Toc295378600][bookmark: _Toc338751488][bookmark: _Toc457494632]Úspešný uchádzač, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „register partnerov verejného sektora“) alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy mať v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných užívateľov výhod.
30.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je prezident SR, člen vlády SR, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády, vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, sudca Ústavného súdu SR alebo sudca, generálny prokurátor SR alebo prokurátor, verejný ochranca práv, predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu SR, štátny tajomník, generálny tajomník služobného úradu, prednosta okresného úradu, primátor hlavného mesta SR Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta alebo predseda vyššieho územného celku.
30.5 [bookmark: _Toc190421965]Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, má v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa predchádzajúceho bodu.
30.6 Úspešný uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania a to kópiou uvedeného dokumentu Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ceny za dielo  vrátane DPH a musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela . 
30.7 Úspešný uchádzač preukáže verejnému obstarávateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na diele a to kópiou uvedeného dokumentu Toto poistenie sa musí vzťahovať na relevantnú realizovanú stavbu a to po celú dobu vykonávania diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške ceny za dielo vrátane DPH.
Článok VII.
[bookmark: _Toc338751489][bookmark: _Toc13126799][bookmark: _Toc449474854][bookmark: _Toc295378601][bookmark: _Toc106883133][bookmark: _Toc163732998][bookmark: _Toc182292440][bookmark: _Toc190421966]Ďalšie informácie
31 [bookmark: _Toc190421967][bookmark: _Toc295378602][bookmark: _Toc338751490]ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
31.1 Verejný obstarávateľ zruší vyhlásený postup zadávania zákazky, ak bude splnená niektorá z podmienok v súlade s § 57 ods. 1 zákona o VO.
31.2 Verejný obstarávateľ  môže zrušiť vyhlásený postup zadávania zákazky, ak nastanú okolností podľa  § 57 ods. 2 zákona o VO.
31.3 Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.
32 [bookmark: _Toc190421968]DOVERNOSŤ POSTUPU VEREJNÉHO OBSTRÁVANIA
32.1 [bookmark: _Toc295378608][bookmark: _Toc338751492][bookmark: _Toc471288097][bookmark: _Toc449474858]Informácie týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk sú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
32.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom VO a inými       všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.), z obsahu ponuky bude nepochybne jasné, ktoré informácie považuje uchádzač za dôverné.
32.3 Za dôverné informácie môže uchádzač v súlade s  § 22 ods. 2 zákona o VO označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory.
32.4 Po podpise zmluvy verejný obstarávateľ zverejní v profile v súlade s § 64 zákona o VO zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, ponuku úspešného uchádzača, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, správu o zákazke podľa § 24 zákona o VO, zmluvu a každú jej zmenu. 
32.5 Uchádzač zabezpečí písomné súhlasy so spracúvaním osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania za všetky dotknuté osoby (fyzické osoby) v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa vzoru v Prílohe č. 11 týchto súťažných podkladov.
33 [bookmark: _Toc190421969]KONANIE O NÁMIETKACH
33.1 Na konanie o námietkach sa vzťahuje § 170 – 173 zákona o VO. 

34 INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Uchádzač prehlasuje, že  prostredníctvom týchto súťažných podkladoch bol informovaný v zmysle   čl. 13 a čl. 14  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady EÚ  č.  2016/679  z  27. apríla 2016   o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  voľnom pohybe takýchto   údajov, ktorým  sa  zrušuje  smernica 95/46/ES  o ochrane a spracúvaní osobných údajov (ďalej len „GDPR“). 
2. Informácia  o  ochrane  osobných  údajov, ktorá  je určená uchádzačom, resp. ich zamestnancom a zástupcom z účelu spracovania osobných údajov: „Zabezpečenie agendy verejného obstarávania (VO) pre obstaranie prác, tovarov a služieb (proces VO, vypracovanie návrhov zmlúv, vyhlásenie výsledkov, evidencia VO atď.) “ je dostupná na webovej adrese: https://www.spravaciest.sk/ochrana-sukromia/ 

[bookmark: _Toc190421970]Časť 1.2  Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
1. Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH. 
2. [bookmark: _Toc8287543][bookmark: _Toc8280868][bookmark: _Toc5606191][bookmark: _Toc5620849][bookmark: _Toc5600663][bookmark: _Toc5698699][bookmark: _Toc8281428][bookmark: _Toc6377939][bookmark: _Toc459713713][bookmark: _Toc5606192][bookmark: _Toc8280869][bookmark: _Toc8281429][bookmark: _Toc5620850][bookmark: _Toc5698700][bookmark: _Toc8287544][bookmark: _Toc5600664][bookmark: _Toc6377940]Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH za predmet zákazky a zároveň splní podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky stanovené verejným obstarávateľom. Ostatní uchádzači budú neúspešní.
[bookmark: _Toc426467541][bookmark: _Toc426469247][bookmark: _Toc449474859][bookmark: _Toc388341457][bookmark: _Toc471288098][bookmark: _Toc435815779][bookmark: _Toc435815633][bookmark: _Toc190421971]Časť 1.3 Spôsob určenia ceny
1. Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
2. Uchádzačom navrhovaná cena za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude vyjadrená v mene euro bez DPH, ako aj s DPH.
3. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky  povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedeným vo Zväzku 2 týchto súťažných podkladov.
4. Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v Návrhu na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 8 týchto súťažných podkladov. Cena musí byť vyjadrená ako kladný nenulový údaj, zaokrúhlená na 2 (dve) desatinné miesta.
5. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie v Návrhu na plnenie kritérií podľa Prílohy č. 8 týchto súťažných podkladov.
6. Navrhovaná cena musí obsahovať sumár všetkých ocenených položiek Výkazu výmer, ktorý je súčasťou samostatnej prílohy súťažných podkladov - projektovej dokumentácie predmetu zákazky. 
7. Určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný.
8. Ponúknutá cena bude počas trvania zmluvy pevnou cenou a bude obsahovať všetky náklady úspešného uchádzača potrebné na splnenie predmetu zákazky.
[bookmark: _Toc190421972]



ZVÄZOK 2   Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty II/499 v kkm 42,029 – 46,349 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Nevyhnutnou súčasťou diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Podrobný opis:
Riešený úsek sa nachádza na ceste II/499 v km 42,029 – 46,349 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Začiatok úseku je na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie v obci Trebatice, pokračuje v smere na mesto Piešťany a končí pred mostom M4686 nad diaľnicou D1 na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie. Úsek tvorí súvislú trasu a jeho celková dĺžka je 4 320 m.

Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. Opatrenia sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. V prípade, ak predmetná rekonštrukcia nebude zrealizovaná a pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia, dôjde k ďalšej degradácii krytu. Následkom bude negatívny vplyv na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou z dopravy.

V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Úspešný uchádzač zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí, vrátane tých, ktoré nie sú v dokumentácii zakreslené. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu sietí. Siete ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác ochránené a zabezpečené v zmysle podmienok vlastníkov/správcov. 

Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované v rámci cestného telesa, kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové vedenie cesty sa nezmení, oprava vozovky sleduje existujúcu trasu cesty II/499 bezo zmeny. Výškové vedenie cesty sa taktiež nemení a budú zachované všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky a väzby na existujúce spevnené plochy. 

Rekonštrukcia je navrhnutá s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky a ponechaním pôvodného podložia v rozsahu, v ktorom to umožní skutočný stavebnotechnický stav konštrukcie vozovky v realizovanom úseku. Vzhľadom na rozdielny stav konštrukčných vrstiev, polohu úseku v obci a rozdielnu mieru rizika kolízií s existujúcimi inžinierskymi sieťami je úsek technologicky členený na :
· úseky s výmenou asfaltových vrstiev (obrusná + ložná),
· úseky s rekonštrukciou výkopom, prípadne studenou recykláciou podkladových vrstiev.

Pokládka asfaltových zmesí musí byť vyhotovená v súlade so STN 73 6121. Pokládka bude realizovaná po aplikovaní spojovacieho postreku podľa STN 73 6129.

Práce budú realizované za premávky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom s opravovaným pruhom, s usmernením premávky dočasným dopravným značením. V prípade potreby bude premávka regulovaná náležite poučenými osobami. Premávka môže byť po položenej asfaltovej vrstve uvoľnená až po jej riadnom dohutnení a vychladnutí na teplotu najviac 40 °C. Po položenom postreku sa stavenisková premávka môže pohybovať po vyštiepení emulzie a odparení vody.

Predpokladá sa odfrézovanie krytu v hrúbke 120 mm a následné položenie 70 mm ložnej a 50 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD) a/alebo s realizáciou studenej recyklácie. Jednotlivé konštrukčné typy sú popísané v priloženej projektovej dokumentácii (technickej správe a príslušných výkresoch). Všetky výmeny podkladných vrstiev sa budú realizovať po odsúhlasení projektanta a technického dozora verejného obstarávateľa. Pre realizáciu výmen podkladných vrstiev bude spracovaný stupeň projektovej dokumentácie na vykonanie prác DVP na presnú lokalizáciu. 

Všetky existujúce betónové plochy, ktoré nie sú výslovne určené na odstránenie alebo úpravu, ostanú zachované. V prípade styku medzi betónovou a asfaltovou plochou je potrebné vytvoriť pružný spoj, napríklad asfaltovou zálievkou, tak aby sa obmedzilo prenikanie vody do stykovej škáry a vznik následných porúch.

V celom riešenom úseku budú vyčistené existujúce priepusty, uličné vpusty a ostatné odvodňovacie prvky od nánosov. Betónové časti priepustov budú podľa skutočného stavu sanované a opravené. Sanácia budú realizovaná prostredníctvom certifikovaných a riadne schválených výrobkov (systémov) a technologických postupov. V miestach, kde to vyplýva z bezpečnostných požiadaviek a lokálnych podmienok, bude doplnené a obnovené ochranné zábradlie a tabuľky s číslami priepustov. 

Na úseku rekonštrukcie sa nachádzajú aj 3 mosty. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že rekonštrukcia v mieste mostov môže byť realizovaná výhradne za prítomnosti stavebného/technického dozora. Pred začatím frézovania na mostných objektoch je úspešný uchádzač povinný vykonať overovacie sondy a zistenie skutočnej skladby vrstiev vozovky a polohy hydroizolácie. Sondy musia byť vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu hydroizolácie ani ostatných časí mostnej konštrukcie. Frézovaním sa odstráni nevyhnutná časť obrusnej vrstvy bez zásahu do hydroizolácie, ochranných vrstiev hydroizolácie a nostných časí mostnej konštrukcie. Následne sa predpokladá pokládka 50 mm obrusnej vrstvy. Budú osadené tabuľky s číslami mostov podľa aktuálneho stavu.

Ďalej sa predpokladá oprava, vyčistenie a prehĺbenie priekop, oprava krajníc na trase rekonštrukcie. Všetky cestné smerové stĺpiky budú označené raznicou investora, ktorá bude úspešnému uchádzačovi zapožičaná na základe protokolu.
Vybúrané materiály budú odvezené na najbližšiu skládku materiálu. Priemerná vzdialenosť od riešeného objektu je 20 km.

Technologické postupy a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému dozoru verejného obstarávateľa pred začatím realizácie predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ vyžaduje vedenie stavebného denníka elektronickou formou.

Súčasťou dodania bude aj osadenie, udržiavanie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia (DDZ) v zmysle určenia použitia DDZ, vydaného Okresným úradom a odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom. 
Projekt dočasného dopravného značenia a vydanie určenia na tento projekt nie je predmetom priloženej dokumentácie; boli vypracované len orientačné schémy práce na ceste podľa príslušných TP.
Opätovná realizácia vodorovného dopravného značenia nie je súčasťou dodania a bude zhotovená vlastnými silami/pracovníkmi verejného obstarávateľa.

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.:  odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov. Za účelom dodržania stanovených cieľov a záväzných limitov podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z. v časti 6 odstavec 2 musí úspešný uchádzač zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. 
Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú:
•	predchádzanie vzniku odpadov,
•	materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
•	environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
Predchádzať vzniku odpadov je možné dobrou organizáciou práce, dôslednou separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, najmä počas výstavby.

Pred odovzdaním diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS). 
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci odovzdávacieho konania predložiť k recyklovanému odpadu (recyklátu) použitému do konštrukčných vrstiev vozovky doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, najmä vyhlásenie o parametroch pre výstup zo zhodnocovania odpadu (R3 alebo R5, podľa použitej technológie a druhu odpadu), a to v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Bez predloženia uvedených dokladov nebude možné predmetné vrstvy považovať za riadne preukázané v rámci odovzdania diela.

Odovzdanie zrealizovaného diela, vrátane ucelenej odovzdávacej dokumentácie v zmysle zmluvy o dielo sa vyžaduje najneskôr do 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia stavebných prác, ktorý je uvedený v stavebnom denníku.
Odovzdávacia dokumentácia musí byť predložená v papierovej forme, v elektronickej forme editovateľnej aj needitovateľnej na zodpovedajúcom nosiči v 2 vyhotoveniach tak, ako uvádza zmluva o dielo.

Osoby zodpovedné na strane verejného obstarávateľa: budú doplnené v zmluve o dielo pred jej podpisom
Termíny realizácie: prevzatie staveniska – do 5 pracovných dní od výzvy verejného obstarávateľa, najneskôr do 8 týždňov od účinnosti zmluvy o dielo.
Doba realizácie: Doba realizácie predmetu zákazky je určená v závislosti od navrhovanej lehoty v Harmonograme postupu a trvania prác v zmysle ponuky úspešného uchádzača, najneskôr však do 150 kalendárnych dní odo dňa písomného prevzatia staveniska úspešným uchádzačom (podpísania Preberacieho protokolu staveniska).
Technický a stavebný dozor: bude doplnený v zmluve o dielo pred jej podpisom

Požiadavka verejného obstarávateľa v rámci uplatnenia sociálneho aspektu:
Verejný obstarávateľ stanovuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sociálne hľadisko pre plnenie zmluvy. Na tieto účely verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača vyžaduje, aby súčasne s vystavením poslednej faktúry za dielo, resp. jedinej faktúry, ak sa nefakturuje priebežne, predložil čestné vyhlásenie, že ku dňu vystavenia takejto faktúry už uhradil všetky svoje záväzky voči subdodávateľom za práce a dodávky, vykonané v subdodávke na tomto diele. Bližšia špecifikácia podmienky je uvedená v bode 5.10 zmluvy o dielo. 

[bookmark: _Toc190421973]ZVÄZOK 3  obchodné podmienky
	[bookmark: _Hlk163727278]ZMLUVA O DIELO 
(NÁVRH)



Zmluvné strany:

Objednávateľ:    
Obchodné meno: 	Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Sídlo: 	Bulharská 39, 917 01 Trnava
Zastúpený:	Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ
Osoba zodpovedná 
za zmluvné dojednania: 	Ing. Monika Zaťková
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK62 8180 0000 0070 0049 1390 
IČO: 	37847783
IČ DPH:	SK 2021777516
	neplatiteľ DPH (iná osoba pre daň podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z.
                                         o dani z pridanej hodnoty)
DIČ: 	2021777516
Telefón:	+421 902964790
E-mail: 	monika.zatkova@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a     

Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:           
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, 
Sídlo:
Zastúpený:
Stavbyvedúci:
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:                             
DIČ:                              
IČ DPH:                        
Telefón:                         
E-mail: 

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)


Vzhľadom k tomu, že:

(A) Objednávateľ má záujem o vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný nižšie), za účelom čoho realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ (kód IA: C0122);

(B) Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom uvedeného verejného obstarávania; a

(C) Zmluvné strany majú záujem upraviť si vzájomné práva a povinnosti súvisiace s vykonaním Diela;


DOHODLO SA NASLEDOVNÉ:

1 DEFINÍCIE A INTERPRETÁCIA ZMLUVNÝCH USTANOVENÍ

1.1 [bookmark: _Ref129694721][bookmark: _Ref129669157]Pokiaľ nebude ďalej uvedené inak, potom budú mať výrazy použité v Zmluve s veľkými začiatočnými písmenami nasledovný význam:

(a) Cena za Dielo znamená cena za vykonanie Diela určená Zhotoviteľom na základe ponukového rozpočtu vo výške [doplniť] EUR (slovom: [doplniť] eur) s DPH, ktorej súčasťou je [23] % DPH vo výške [doplniť] EUR, t. j. [doplniť] EUR bez DPH; pričom jednotkové ceny prác sú špecifikované v ponukovom rozpočte uvedenom v Prílohe 1 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;

(b) Dielo znamená uskutočnenie prác v zmysle ich popisu v súlade s Projektovou dokumentáciou a v rozsahu podľa ponukového rozpočtu, špecifikovaného v Prílohe 1 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;

(c) Garančná záruka znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky [5] % z Ceny za Dielo v prípade, ak Zhotoviteľ v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;

(d) Harmonogram prác znamená harmonogram prác a termínov na ich vykonanie špecifikovaný v Prílohe 2 Zmluvy v znení neskorších Zmenových listov;

(e) Miesto plnenia sa nachádza na ceste II/499 v km 42,029 – 46,349 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB), pričom začiatok úseku je na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie v obci Trebatice, pokračuje v smere na mesto Piešťany a končí pred mostom M4686 nad diaľnicou D1 na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie, s tým, že uvedený úsek tvorí súvislú trasu a jeho celková dĺžka je 4 320 m;

(f) Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike;

(g) Preberací protokol znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí Diela za podmienok stanovených v článku 6 Zmluvy;

(h) Preberací protokol staveniska znamená Zmluvnými stranami podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska pre vykonávanie stavebných prác;

(i) Projektová dokumentácia znamená projektová dokumentácia vyhotovená v stupni PSO, dátum 06/2026, projektant: Ing. M. Kabina, zodpovedný projektant: Ing. M. Zaťková;

(j) Register partnerov verejného sektora znamená informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod, pričom jeho správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a je prístupný on-line na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na adrese https://rpvs.gov.sk/rpvs/;

(k) Reklamácia znamená písomná správa Objednávateľa o vadách Diela, ktorou si Objednávateľ v záručnej dobe uplatňuje voči Zhotoviteľovi zodpovednosť za vady Diela;

(l) Subdodávateľ znamená fyzická alebo právnická osoba uvedená v zmluve uzatvorenej medzi Zhotoviteľom a Subdodávateľom, ktorá je poverená vykonaním časti Diela, pričom zoznam Subdodávateľov je špecifikovaný v Prílohe 3 Zmluvy;

(m) Výkonnostná záruka znamená jednostranné písomné vyhlásenie banky (v prípade bankovej záruky) alebo poisťovne (v prípade poistenia záruky), vo forme a s obsahom vopred odsúhlaseným Objednávateľom, v ktorej sa banka/poisťovňa neodvolateľne a zriekajúc sa všetkých práv námietok a obrany vyplývajúcich zo záväzkových vzťahov založených Zmluvou, zaväzuje uspokojiť Objednávateľa až do výšky [20] % z Ceny za Dielo v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu;

(n) Zákon o odpadoch znamená zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

(o) Zmenový list znamená Zmluvnými stranami podpísaný dokument vo forme určenej Objednávateľom a uvedený v Prílohe 4 Zmluvy ktorého obsahom je evidencia zmeny: (i) Diela, (ii) Ceny za Dielo a/alebo (iii) Harmonogramu prác;

(p) Zmluvná strana znamená Objednávateľ a/alebo Zhotoviteľ; a

(q) ZVO znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

1.2 Okrem definovaných pojmov uvedených v bode 1.1 Zmluvy, ak je inde v Zmluve použitý definovaný pojem, v Zmluve bude mať takýto pojem význam, ktorý mu je priradený v príslušnej časti Zmluvy, kde je definovaný.

1.3 V Zmluve, ak z kontextu nevyplýva iný zámer,

(a) každý odkaz na Zmluvnú stranu zahŕňa aj jej právnych nástupcov ako aj postupníkov a nadobúdateľov práv alebo záväzkov, vyplývajúcich zo Zmluvy;

(b) každý odkaz na Zmluvu alebo iný dokument znamená Zmluvu alebo iný dokument v znení jeho dodatkov a iných zmien, vrátane inovácií;

(c) prílohy Zmluvy predstavujú jej neoddeliteľné súčasti a správny výklad ustanovení Zmluvy je možný len s prihliadnutím na ich obsah;

(d) každý odkaz na „bod“ alebo „prílohu“ znamená odkaz na príslušný bod alebo prílohu Zmluvy;

(e) odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;

(f) deň znamená kalendárny deň, mesiac znamená kalendárny mesiac, štvrťrok znamená kalendárny štvrťrok a rok znamená kalendárny rok;

(g) výrazy definované v jednotnom čísle alebo v základnom gramatickom tvare majú v Zmluve rovnaký význam, keď sú použité v množnom čísle a inom gramatickom tvare a naopak; a

(h) odkaz na akýkoľvek osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie zahŕňa novelizáciu, doplnenie a úpravu tohto osobitného predpisu alebo jeho príslušného ustanovenia po uzavretí Zmluvy a osobitné predpisy alebo ich príslušné ustanovenia, ktoré úplne alebo čiastočne nahradia takýto osobitný predpis alebo jeho príslušné ustanovenie po uzavretí Zmluvy.

2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok:

1. Zhotoviteľa vykonať v Mieste plnenia pre Objednávateľa Dielo; a

1. Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo;

a to za podmienok stanovených Zmluvou.

2.2 [bookmark: _Ref134432366]Objednávateľ je oprávnený v prípade odôvodnenej potreby rozšíriť rozsah Diela uvedený v Prílohe 1 Zmluvy o nové položky, ktoré úzko súvisia s vykonávaným Dielom, pričom cena týchto položiek bude určená podľa bodu 8.3 Zmluvy. Rozšíriť rozsah Diela o nové položky podľa tohto bodu Zmluvy možno len na základe písomného dodatku k Zmluve a len v súlade s § 18 ZVO.

3 [bookmark: _Ref134428905]ZÁBEZPEKA NA VYKONANIE PRÁC
[bookmark: _Hlk61504446]
3.1 [bookmark: _Ref136527381]Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti tejto Zmluvy:

(a) doručiť Objednávateľovi Výkonnostnú záruku; alebo

(b) previesť peňažné prostriedky vo výške Výkonnostnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403;

ako zábezpeku na vykonanie prác v prípade, ak Zhotoviteľ v súvislosti s vykonávaním Diela nesplní akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.

3.2 [bookmark: _Ref136526449][bookmark: _Hlk190779383]Doba platnosti zábezpeky na vykonanie prác je do [počet dní uvedený v bode 4.1.(a) Zmluvy + 18 dní] [(doplniť)] dní odo dňa prevzatia staveniska Objednávateľom v zmysle bodu 4.2 Zmluvy.

3.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na vykonanie prác, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na vykonanie prác doplniť zábezpeku na vykonanie prác do výšky Výkonnostnej záruky.

3.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na vykonanie prác Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 3.2 Zmluvy.

3.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na vykonanie prác.

4 [bookmark: _Ref134432308]PODMIENKY VYKONANIA DIELA

4.1 [bookmark: _Hlk528313298][bookmark: _Ref134427767]Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo v Mieste plnenia v súlade s čiastkovými termínmi Harmonogramu prác a riadne vykonané Dielo včas odovzdať Objednávateľovi v zmysle Harmonogramu prác :

(a) do [(doplniť)] dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu staveniska; alebo

(b) 2 (dvoch) týždňov odo dňa, ktorý je uvedený v stavebnom denníku ako deň ukončenia stavebných prác;

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.

4.2 [bookmark: _Ref134538966][bookmark: _Ref134425034]Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa prevziať od Objednávateľa v Mieste plnenia stavenisko a podpísať Preberací protokol staveniska. Najneskorší predpokladaný termín odovzdania staveniska v Mieste plnenia je do 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

4.3 [bookmark: _Ref136260942]Objednávateľ dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu staveniska odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko spolu s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na vykonanie Diela; zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v Cene za Dielo.

4.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie staveniska bezpečnostným označením v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenie pri práci v znení neskorších predpisov.

4.5 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť vytýčenie a zameranie existujúcich inžinierskych sietí a v prípade potreby zabezpečiť aj ich ochranu pred poškodením. Zhotoviteľ je ďalej povinný vykonávať Dielo tak, aby nedošlo k poškodeniu existujúcich inžinierskych sietí.
[bookmark: _Hlk103341215]
4.6 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť osadenie, údržbu a demontáž dočasného dopravného značenia v súlade s: (i) osobitnými predpismi o pozemných komunikáciách, (ii) schémami dočasného dopravného značenia obsiahnutými v Projektovej dokumentácií, (iii) vydaným určením použitia dočasného dopravného značenia a (iv) povolením uzávierky cesty v Mieste plnenia.

4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť osadenia a údržbu dočasného dopravného značenia počas realizácie stavebných prác.

4.8 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) Pracovných dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na čiastkové termíny vykonávania Diela v zmysle Harmonogramu prác. O tejto skutočnosti sa uvedie záznam v stavebnom denníku potvrdený Zmluvnými stranami.
[bookmark: _Ref134426683][bookmark: _Ref134425413]
4.9 O postupe prác informuje Zhotoviteľ Objednávateľa vždy 1x za pracovný týždeň stručným zhrnutím realizovaných prác. V prípade, že z doručenej informácie vyplynie rozdiel medzi reálnym postupom prác a Harmonogramom v trvaní 5 (päť) a viac Pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný predložiť upravený Harmonogram prác najneskôr do predloženia nasledujúcej informácie o postupe. Pokiaľ nebude upravený Harmonogram prác predložený v určenej lehote, Objednávateľ Zhotoviteľa vyzve na predloženie upraveného Harmonogramu prác s určením lehoty na predloženie.

4.10 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavenisku, ktoré bude v priebehu vykonávania Diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne oznámi Zhotoviteľovi presný termín pracovnej porady.

4.11 Objednávateľ má právo počas vykonávania Diela kontrolovať vykonávanie stavebných prác a priebežne Zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady Diela s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť umožniť vstup oprávneným osobám Objednávateľa a takýto výkon kontroly povoliť aj v prípade, ak nebola takáto kontrola vopred oznámená.

4.12 Akékoľvek výhrady voči postupu a realizácii prác, zistené nedostatky alebo požiadavky na zmeny voči pôvodne predloženým postupom je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi oznámiť písomnou výzvou spolu s určením termínu na doručenie odpovede, resp. nápravu.

4.13 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny dané mu Objednávateľom na vykonanie Diela.

4.14 [bookmark: _Ref134538886]Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy, že má uzatvorené poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania a to kópiou uvedeného dokumentu. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo (vrátane DPH) a poistenie musí byť platné počas celej doby vykonávania Diela.

4.15 Zhotoviteľ je ďalej povinný preukázať Objednávateľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, predmetom ktorej je stavebno-montážne poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele a to kópiou uvedeného dokumentu. Toto poistenie sa musí vzťahovať na relevantnú realizovanú stavbu, a to po celú dobu vykonávania Diela. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo (vrátane DPH).
[bookmark: _Ref134426524]
4.16 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú k dispozícií. 

4.17 Zhotoviteľ je povinný uhradiť počas vykonávania Diela všetky náklady na energie, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, pokiaľ také náklady vzniknú.

4.18 Zhotoviteľ je povinný pre realizáciu podkladových vrstiev vypracovať dokumentáciu vykonania prác (DVP) na presnú lokalizáciu, ktorú je povinný predložiť Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa na schválenie. Všetky podkladové vrstvy je možné realizovať až po odsúhlasení Objednávateľom a jeho stavebným dozorom. 

4.19 Dokumentácia na vykonanie prác (DVP), technologické postupy (TP) a kontrolno-skúšobný plán (KsP) budú predložené dozoru Objednávateľa pred začatím realizácie stavby. Realizácia prác môže byť zahájená až po schválení DVP, TP a KsP zo strany Objednávateľa.

4.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti, ako aj udalosti, ktoré bránia alebo sťažujú vykonávanie Diela a môžu mať vplyv na čiastkové termíny vykonania Diela podľa Harmonogramu prác alebo si vyžadujú zmenu technického riešenia. Zhotoviteľ je ďalej povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí vyhotovením Preberacieho protokolu.

4.21 Objednávateľ vyžaduje od Zhotoviteľa vedenie stavebného denníka elektronickou formou pomocou špeciálneho softvéru/aplikácie. Objednávateľ vyžaduje sprístupnenie takejto elektronickej formy stavebného denníka počas realizácie diela pre určeného zástupcu Objednávateľa a stavebný dozor. Nevyhnutnou súčasťou denných zápisov v stavebnom denníku je aj fotodokumentácia prác realizovaných v príslušnom dni. Pri ukončení projektu/Diela sa vyžaduje odovzdanie výstupu takejto elektronickej formy stavebného denníka ako v papierovej forme (1x), tak aj vo forme elektronickej (napr. na CD alebo inom vhodnom nosiči). Predložená elektronická forma a papierové vyhotovenie stavebného denníka musí byť identická.

4.22 Zhotoviteľ poveril vedením stavebného denníka stavbyvedúceho uvedeného v záhlaví Zmluvy.

4.23 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavenisku a musí byť na vyzvanie vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektantom, stavebnému dozoru a príslušným štátnym orgánom.

4.24 Zápisy do stavebného denníka zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, stavebný dozor, bezpečnostný technik Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.

4.25 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom do stavebného denníka, ktorý vykoná Objednávateľ, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

4.26 Stavbyvedúci môže byť nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predchádzajúcom prerokovaní a následnom schválení Objednávateľom; ak o to Objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiada, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní nahradiť stavbyvedúceho inou odborne spôsobilou osobou a zaslať Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.

4.27 Objednávateľ je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom.

4.28 [bookmark: _Ref134427268]Všetky zmeny Diela je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu Diela ani na Cenu za Dielo. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy. 

4.29 [bookmark: _Ref215667373]Realizáciu kladenia živičných vrstiev, t. j. kompletnú realizáciu všetkých asfaltových vrstiev je povinný vykonať výlučne priamo Zhotoviteľ.

4.30 Zhotoviteľ je povinný minimálne 10 (desať) Pracovných dní pred začatím vykonávania jednotlivých technológií predložiť Objednávateľovi technologický predpis (postup) spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky na schválenie. Výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode, vyhlásenie o parametroch, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu zabudovaných materiálov Diela zhrnie Zhotoviteľ v elaboráte kvality, ktorý je povinný odovzdať Objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach pri vyhotovení Preberacieho protokolu.

4.31 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí Diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii Diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí Diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly.

4.32 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 (tri) Pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s Projektovou dokumentáciou v zmysle STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.

4.33 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek vykonať skúšky zamerané na kvalitu použitej asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele akreditovaným skúšobným laboratóriom. Objednávateľ je oprávnený odobrať vzorky na stavenisku alebo priamo z výrobne. V prípade, ak bude Objednávateľ odoberať vzorku priamo z výrobne, Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vstup Objednávateľovi a/alebo poverenej osobe akreditovaného skúšobného laboratória do výrobne výrobcu za účelom odobratia vzoriek asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele. K odobratiu vzorky asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže a/alebo ocele prizve Objednávateľ zástupcu Zhotoviteľa. Pri preukázaní použitia materiálov, ktoré nevyhovujú technickým normám, t. j. pri oprávnenej reklamácií kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže alebo ocele, uhradí Zhotoviteľ náklady spojené so skúškou (t. j. s odberom a analýzou) Objednávateľovi. Skúšky asfaltov betónov, betonárskej výstuže a ocele je možné uskutočniť za účelom posúdenia, či spĺňajú podmienky uvedené v príslušných rezortných predpisoch (TP, TKP, VL a KL) a ďalej súvisiacich STN a STN EN, platných v čase realizácie Diela;

4.34 Objednávateľ má právo vykonať v Mieste plnenia odvrty, účelom ktorých je kontrola kvality Diela (dodržanie hrúbok navrhovaných skladieb vozovkových vrstiev, vrátane technologického postupu, obsah asfaltu a zrnitosť) v rozsahu Zmluvy, Projektovej dokumentácie a tiež príslušných STN a STN EN platných v čase realizácie Diela). Odvrty (odbery vzoriek) budú realizované jadrovým vývrtom v priečnom profile Diela na miestach určených Objednávateľom po zrealizovaní Diela. Kontrola kvality Diela bude realizovaná splnomocnenou akreditovanou spoločnosťou a zdokumentovaná technickou správou.

4.35 V prípade, že Zhotoviteľ nebude súhlasiť s výsledkom skúšok uskutočnených akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou, môže si zabezpečiť skúšky na vlastné náklady prostredníctvom iného akreditovaného skúšobného laboratória alebo spoločnosti. Ak budú výsledky skúšok zabezpečené Zmluvnými stranami sporné, bude vykonaná skúška nezávislým akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou po dohode Zmluvných strán.

4.36 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zistené nedostatky kvality asfaltovej zmesi, betónu, betonárskej výstuže, ocele a kvality Diela najneskôr do 3 (troch) Pracovných dní po doručení protokolov o skúške alebo technickej správy. Zistené nedostatky je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. Objednávateľ má právo určiť spôsob nápravy, ktorým môže byť napr. odstránenie nekvalitných vrstiev a uloženie nových vrstiev, zaliatie nedostatočných spojov, atď. Objednávateľ bude považovať Dielo za riadne dokončené až po odstránení zistených nedostatkov.

4.37 V prípade, ak na základe výsledkov skúšok vykonaných akreditovaným skúšobným laboratóriom alebo akreditovanou spoločnosťou za účelom zistenia kvality vykonávania Diela alebo vád Diela bude zistené, že práce boli vykonané nekvalitne alebo Dielo má vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi Objednávateľom preukázateľne vynaložené náklady na tieto skúšky.

4.38 Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri vykonávaní Diela použité iné materiály, zariadenia alebo vykonané iné zmeny oproti Projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.39 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

4.40 [bookmark: _Ref190712574]Zhotoviteľ má povinnosť všetky dodané cestné smerové stĺpiky označiť pomocou raznice logom Objednávateľa. Táto raznica bude Zhotoviteľovi zapožičaná na základe protokolu o zapožičaní na nevyhnutne potrebný čas po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Vrátenie raznice bude rovnako na základe protokolu o vrátení.

4.41 Zhotoviteľ je povinný použiť na vykonanie Diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie Diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita Diela, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní Diela.

4.42 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za správne zaradenie odpadov podľa Katalógu odpadov a za nakladanie s ostatnými a nebezpečnými odpadmi v zmysle Zákona o odpadoch.

4.43 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 77 ods. 4 Zákona o odpadoch namiesto Objednávateľa stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, rekonštrukcii či údržbe Diela a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť zhodnotenie odpadov a vybúraných materiálov mobilným zariadením na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu. Za účelom dodržania stanovených cieľov a záväzných limitov podľa prílohy č. 3 k Zákonu o odpadoch v časti VI. bod 2., je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu.

4.44 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz vybúraných materiálov, ktoré nie sú odpadom, na miesto určené na základe dohody Zmluvných strán. Zostatkový materiál, ktorý nie je následne upotrebiteľný a stane sa odpadom, Zhotoviteľ odovzdá osobe oprávnenej na nakladanie s odpadom v súlade so Zákonom o odpadoch.

4.45 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi všetky dokumenty týkajúce sa vývozu a spracovania odpadu, ktorý vznikol v súvislosti s vykonávaním Diela najneskôr pri vyhotovení Preberacieho protokolu, resp. na konci roka, ak vykonávanie Diela pokračuje na prelome rokov. Dokumenty musia byť odovzdané vo forme kópií alebo skenov. V prípade vzniku nebezpečného odpadu je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť odovzdanie tejto dokumentácie najneskôr v posledný deň mesiaca, v ktorom tento odpad vznikol a v takom prípade musí byť súčasťou odovzdaných dokumentov aj sprievodný list nebezpečného odpadu časť 1 a časť 4. K odpadom, ktoré boli zhodnotené mobilným zariadením pod kódom R5 je Zhotoviteľ povinný predložiť vyhlásenie o parametroch v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

4.46 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a legálnosť pracovnoprávnych vzťahov a ich kontrolu v zmysle osobitných predpisov.

4.47 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, pracovníkov Subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavenisko.

4.48 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov, zabezpečiť výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na:

(a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku;

(b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov;

(c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi;

(d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a zdravie zamestnancov;

(e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné materiály alebo látky;

(f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok;

(g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov;

(h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného postupu stavebných prác;

(i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi;

(j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti; a

(k) umožniť výkon kontrolnej činnosti Objednávateľom.

4.49 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi a príslušným štátnym orgánom vznik mimoriadnej udalosti, závažného pracovného úrazu alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti na stavenisku, požiaru, havárie a pod.

4.50 Objednávateľ má právo určiť bezpečnostného technika, alebo viac bezpečnostných technikov poverených výkonom kontrolnej činnosti v oblasti bezpečnosti pri práci na kontrolu dodržiavania povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Bezpečnostný technik poverený Objednávateľom je oprávnený vstupovať do všetkých priestorov na stavenisku za účelom kontrolnej činnosti.

4.51 Bezpečnostný technik určený Objednávateľom v prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy, alebo nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi vypracuje záznam o kontrole na stavenisku.

4.52 [bookmark: _Ref134508173]Objednávateľ má právo uložiť Zhotoviteľovi pokutu vo výške stanovenej vnútorným predpisom Objednávateľa za nedodržiavanie požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi v zmysle záznamu o kontrole na stavenisku.

4.53 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie osobitných predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní Diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša Zhotoviteľ.

4.54 Zhotoviteľ za podmienok ustanovených osobitným predpisom zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním Diela alebo odstraňovaním vád Diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.

4.55 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na vykonanie Diela, znáša Zhotoviteľ až do času vyhotovenia Preberacieho protokolu.

5 [bookmark: _Ref215667577][bookmark: _Ref134430652]SUBDODÁVATELIA A REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

5.1 Zhotoviteľ môže na splnenie Zmluvy využiť Subdodávateľov, pričom však zodpovedá voči Objednávateľovi ako keby plnil sám, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite a súčasne Zhotoviteľ nesmie zadať splnenie celej Zmluvy len jednému Subdodávateľovi.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude pri vykonávaní Diela spolupracovať s tretími osobami, bude postupovať v súlade s ustanovením § 41 ZVO a s pravidlami pre zmenu Subdodávateľa uvedenými v tomto článku Zmluvy.

5.3 V prípade, že má Zhotoviteľ v čase uzavretia Zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní Diela, je povinný pri podpise Zmluvy písomne uviesť v Prílohe 3 Zmluvy údaje o Subdodávateľovi/subdodávateľoch v rozsahu podľa ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO: (i) meno a priezvisko alebo obchodné meno, resp. názov, (ii) adresa pobytu alebo sídlo, (iii) IČO alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené IČO, (iv) podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení a predmet subdodávok (stručný popis plnenia Zmluvy, ktoré bude predmetom subdodávky), ako aj údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Príloha 3 Zmluvy je v takom prípade neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

5.4 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania Zmluvy žiadať Zhotoviteľa o okamžitú výmenu ktoréhokoľvek z jeho Subdodávateľov, ak sa preukáže, že Subdodávateľ postupuje tak, že sa Dielo alebo jeho časť vykonáva v rozpore s podmienkami Zmluvy. V prípade podľa predchádzajúcej vety má Zhotoviteľ povinnosť vymeniť Subdodávateľa a oznámiť jeho identifikáciu Objednávateľovi do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy ho o výmenu Objednávateľ požiadal. 

5.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o Subdodávateľovi, a to do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto zmene. 

5.6 K zmene Subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy 3 Zmluvy dodatkom k Zmluve a postupom upraveným v tomto článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 (pätnástich) Pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom má nastať zmena Subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny Subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového Subdodávateľa, percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k Zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu ako sú údaje uvedené v bode 5.3 Zmluvy (aktualizovaný zoznam Subdodávateľov). Objednávateľ písomne upovedomí Zhotoviteľa o svojom rozhodnutí v lehote do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia aktualizovanej Prílohy 3 Zmluvy, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. V tom prípade Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového Subdodávateľa do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho nahradenie, ak Objednávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

5.7 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ, jeho Subdodávatelia v zmysle ustanovenia § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a Subdodávatelia podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musia byť zapísaní do Registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U Subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak Subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.

5.8 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Subdodávatelia, ktorým vznikla povinnosť zápisu do Registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

5.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v Registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením Zmluvy alebo kým Zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Objednávateľ nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania.

5.10 [bookmark: _Ref235944278]Objednávateľ ako verejný obstarávateľ stanovuje v zmysle § 2 ods. 5 písm. p) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní sociálne hľadisko pre plnenie zmluvy. Na tieto účely Objednávateľ od Zhotoviteľa vyžaduje, aby súčasne s vystavením poslednej faktúry za dielo, resp. jedinej faktúry, ak sa nefakturuje priebežne, predložil čestné vyhlásenie, že ku dňu vystavenia takejto faktúry už uhradil všetky svoje záväzky voči subdodávateľom podľa tohto článku za práce a dodávky, vykonané v subdodávke na tomto diele, a teda požiadal ich o vystavenie faktúr za zrealizované subdodávky a tieto riadne a v celosti zaplatil, hoci aj pred lehotou splatnosti, aby mohol vystaviť čestné vyhlásenie podľa tejto vety. Bez kompletnej úhrady za tieto subdodávky nesmie vystaviť konečnú faktúru Objednávateľovi za dokončenie Diela podľa tejto zmluvy. Za účelom overenia skutočností podľa tohto odseku, Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek počas plnenia tejto zmluvy i po jej skončení vyžiadať od Zhotoviteľa súpisy konkrétnych plnení, dodávok i faktúr a dôkazy o ich uhradení, rovnako si vyhradzuje právo vyžiadať stanovisko od týchto subdodávateľov, priznaných v zmysle tohto článku.

6 [bookmark: _Ref134605664]ODOVZDANIE DIELA

6.1 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov Diela.

6.2 Zhotoviteľ 4 (štyri) Pracovné dni pred plánovaným odovzdaním Diela písomne vyzve Objednávateľa k prevzatiu Diela. Najneskôr 2 (dva) Pracovné dni pred začatím odovzdávacieho – preberacieho konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

6.3 Pre odovzdanie Diela platí:

(a) Preberací protokol vyhotoví Zhotoviteľ v 4 (štyroch) origináloch. Preberací protokol bude obsahovať minimálne údaje o Zmluvných stranách, opis a špecifikáciu odovzdaného Diela, sprievodnú dokumentáciu (napr. stavebný denník a pod.), súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady Diela. Preberací protokol musí jasne preukázať, že Dielo je spôsobilé na užívanie na obvyklý účel. Vzhľadom na to, že kontrolu kvality Diela, t. j. kontrolu toho, že Dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek Zmluvy a jej príloh a nemá skryté vady, nie je možné uskutočniť priamo pri odovzdaní Diela, použije sa postup podľa článku 4 Zmluvy. 2 (dva) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a 2 (dva) originály pre Zhotoviteľa;

(b) ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie; a

(c) Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyškov materiálov, príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí Diela, ak počas vykonávania Diela došlo k ich poškodeniu alebo narušeniu.

6.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávacom – preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi v digitálnej forme (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) a v papierovej forme v 2 (dvoch) vyhotoveniach:

(a) projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby – Diela (DSRS) so zakreslením všetkých zmien technických riešení oproti DRS (DVP) podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane konštrukčných detailov;

(b) porealizačné geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela;

(c) fotodokumentáciu realizácie prác a skúšok jednotlivých častí Diela v primeranom rozsahu na dátovom nosiči;

(d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác;

(e) plán užívania verejnej práce (manuál užívania stavby) vypracovaný v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov;

(f) vyplnený skúšobný a kontrolný plán podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách;

(g) schválené Technologické postupy;

(h) stavebný denník v tlačenej (papierovej) forme v 1 (jednom) vyhotovení;

(i) rekapituláciu výmer;

(j) schválenú dokumentáciu vykonania prác (DVP);

(k) elaborát kvality obsahujúci výsledky skúšok, vyhlásenia o zhode a vyhlásenie o parametroch v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, certifikáty a ďalšie materiály preukazujúce kvalitu materiálov;

(l) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (ak boli robené), vrátane atestov a certifikátov;

(m) dokumentáciu a doklady k vývozu a spracovaniu odpadu (vážne lístky, súhlas na nakladanie s odpadom, súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením, prípadne iné súhlasy alebo registrácie spoločnosti oprávnenej na nakladanie s odpadom); a

(n) vyhlásenie o parametroch k recyklovanému odpadu spracovanému pod kódom R3 / alebo R5 v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií;

pričom v prípade, že pri odovzdaní Diela nebude odovzdaný niektorý z týchto dokladov, má sa za to, že Dielo má vady.

6.5 Na odovzdávacom – preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v Zmluve, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia Diela.

6.6 [bookmark: _Ref134609297]Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní Diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby Dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami, inak je Objednávateľ oprávnený vypratať stavenisko na náklady Zhotoviteľa.

6.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť kópie alebo skeny všetkých Evidenčných listov odpadu Zhotoviteľa (každej kategórie odpadu) stavby, a to do 2 mesiacov odo dňa podpísania Preberacieho protokolu diela, najneskôr však do 31.01. roka nasledujúceho po odovzdaní diela. Porušenie tejto povinnosti bude sankcionované v zmysle bodu 11 tejto Zmluvy.

6.8 [bookmark: _Ref231463210][bookmark: _Ref235943614]Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy Objednávateľa odovzdať Objednávateľom špecifikovanú časť Diela, a to k termínu stanovenom Objednávateľom vo výzve. Ustanovenia tohto článku Zmluvy týkajúce sa vyhotovenia Preberacieho protokolu sa primerane použijú aj na vyhotovenie Preberacieho protokolu časti Diela.

7 [bookmark: _Ref134192515]ZÁBEZPEKA NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

7.1 Zhotoviteľ je povinný do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami:

(a) doručiť Objednávateľovi Garančnú záruku; alebo

(b) previesť peňažné prostriedky vo výške Garančnej záruky na účet Objednávateľa č. účtu SK02 8180 0000 0070 0049 1403;

ako zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ nesplní v záručnej dobe v súvislosti so zodpovednosťou za vady Diela akýkoľvek svoj peňažný záväzok podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu.

7.2 [bookmark: _Ref136526536]Doba platnosti zábezpeky na záručné opravy je do uplynutia záručnej doby, pričom do záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku zo zodpovednosti za vady Diela až do odstránenia príslušnej vady Diela.

7.3 V prípade, ak dôjde k plneniu zo zábezpeky na záručné opravy, Zhotoviteľ je povinný do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa plnenia zo zábezpeky na záručné opravy doplniť zábezpeku na záručné opravy do výšky Garančnej záruky.

7.4 Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa vráti zábezpeku na záručné opravy Zhotoviteľovi do 15 (pätnástich) Pracovných dní po uplynutí doby jej platnosti podľa bodu 7.2 Zmluvy.

7.5 Zhotoviteľovi neprináležia úroky z peňažnej zábezpeky na záručné opravy.

8 [bookmark: _Ref134428612]CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 Cena za Dielo je výsledkom verejného obstarávania uvedeného pod písm. (A) v preambule Zmluvy a je stanovená na základe ponukového rozpočtu vyjadreného v Zhotoviteľom ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy 1 Zmluvy. Cena za Dielo je konečná, pričom zahŕňa aj náklady Zhotoviteľa na všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri vykonávaní Diela alebo pri prevzatí a odovzdaní Diela do užívania vrátane odvozu odpadu vzniknutého pri vykonávaní Diela a taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby – Diela a porealizačné geodetické zameranie Diela oprávnenou osobou v digitálnej a papierovej forme. Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.

8.2 K zmene Ceny za Dielo môže dôjsť:

(a) v prípade rozšírenia alebo zúženia rozsahu Diela zo strany Objednávateľa; a/alebo

(b) pri zmene technického riešenia Diela požadovaného Objednávateľom;

a to na základe písomného dodatku k Zmluve.

8.3 [bookmark: _Ref134177470]Zmluvné strany sa dohodli, že pre ocenenie nových položiek podľa bodu 2.2 Zmluvy sa cena určí podľa aktuálnych cenníkov stavebných prác (napr. CENEKON), ktoré budú maximálne a Zhotoviteľ z nich môže poskytnúť zľavu. Uvedené ceny v týchto položkách musia byť odsúhlasené Objednávateľom.

8.4 Zhotoviteľovi vznikne právo na zaplatenie:

(a) pomernej časti Ceny za Dielo dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu časti Diela v zmysle bodu 6.8 Zmluvy; a

(b) zostávajúcej časti z Ceny za Dielo dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu zostávajúcej časti Diela; alebo

(c) Ceny za Dielo dňom vyhotovenia Preberacieho protokolu, ak Dielo nebolo odovzdávané po častiach v zmysle bodu 6.8 Zmluvy.

8.5 Ak z osobitného predpisu nevyplýva inak, Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo a doručí ju Objednávateľovi na e-mailovú adresu ekonomicke@spravaciest.sk najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa vzniku práva Zhotoviteľa na zaplatenie Ceny za Dielo.

8.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa osobitného predpisu, číslo Zmluvy, pod ktorým je Zmluva evidovaná Objednávateľom, číslo identifikujúce Dielo a prílohou faktúry musí byť Preberací protokol a súpis skutočne vykonaných prác. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať tieto náležitosti, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na dopracovanie, resp. opravu. Taktiež v prípade, ak výška fakturovanej sumy nebude zodpovedať podkladom Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť okamihom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

8.7 [bookmark: _Ref134428315]Cena za Dielo je splatná do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak deň splatnosti Ceny za Dielo pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť Ceny za Dielo sa posúva na najbližší nasledujúci Pracovný deň.

8.8 Cena za Dielo sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy vo výške Ceny za Dielo z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre.

8.9 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej práce v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Splnenie kvalitatívnych parametrov bude Objednávateľovi preukázané odovzdaním dokumentov uvedených v čl. 6 ods. 6.4 tejto Zmluvy

9 [bookmark: _Ref134428004]ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

9.1 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že Dielo má v dobe jeho odovzdania Objednávateľovi zmluvne dohodnuté vlastnosti, a že nemá také vady, ktoré by bránili jeho využitiu na bežný alebo zmluvne dohodnutý účel. Zhotoviteľ ďalej preberá záruku za to, že Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté Zmluvou, zodpovedajúce osobitným predpisom a slovenským technickým normám, a že bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklý účel.

9.2 Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami. Presný termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany uvedú v Preberacom protokole. Záručná doba sa predlžuje o dobu odo dňa uplatnenia Reklamácie po deň odstránenia vád Diela. Odobratie vzoriek (odvrty) za účelom preverenia kvality Diela nemá vplyv na trvanie záruky.

9.3 Dielo má vady, ak nezodpovedá požadovanej kvalite a/alebo nezodpovedá požadovanému rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá aj za skryté vady Diela, ktoré Objednávateľ zistil po prevzatí Diela.

9.4 V prípade, ak má Dielo vady, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi Reklamáciu, v ktorej uvedie zistené vady Diela a nárok z vád Diela, ktorý si voči Zhotoviteľovi uplatňuje.

9.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 2 (dvoch) Pracovných dní od uplatnenia Reklamácie oznámiť Objednávateľovi písomné stanovisko o spôsobe vybavenia Reklamácie. Ak sa Zhotoviteľ v tejto lehote nevyjadrí, Objednávateľ bude považovať Reklamáciu za uznanú.

9.6 [bookmark: _Ref134432447]Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád Diela bezodkladne, najneskôr však do 2 (dvoch) Pracovných dní odo dňa doručenia Reklamácie Zhotoviteľovi. Lehotu na odstránenie vád Diela určí Objednávateľ písomne, pričom Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela v dohodnutej lehote, inak do 25 (dvadsiatichpiatich) Pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľovi.

9.7 Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady Diela v lehote podľa bodu 9.6 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený tieto vady Diela odstrániť sám alebo pomocou tretej osoby a Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie vád Diela. Takýmto postupom Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka poskytnutá Zhotoviteľom.


10 VYHLÁSENIA A ZÁRUKY

10.1 [bookmark: _Ref134431425]Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Zhotoviteľom:

(a) osoba konajúca za Zhotoviteľa je v plnom rozsahu oprávnená dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené;

(b) je spoločnosťou riadne založenou a existujúcou podľa právneho poriadku [Slovenskej republiky], neexistuje žiaden dôvod neplatnosti spoločnosti, má všetky potrebné právomoci a oprávnenia na realizovanie predmetu Zmluvy, a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu;

(c) nevedie sa voči nemu vyšetrovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania, ktoré by malo vplyv na riadne plnenie Zmluvy;

(d) je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, v prípade, že sa naňho takáto povinnosť vzťahuje; 

(e) uzatvorenie alebo plnenie Zmluvy so Zhotoviteľom nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek veriteľovi, pričom v tejto súvislosti nie je najmä odporovateľným právnym úkonom; a

(f) sa oboznámil s vnútorným predpisom Objednávateľa, v zmysle ktorého je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi pokutu podľa bodu 4.52 Zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak by Objednávateľ mal v čase podpisovania Zmluvy vedomosť o tom, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedené v bode 10.1 Zmluvy je nepravdivé alebo neúplné, Zmluvu by neuzatvoril, nakoľko uvedené vyhlásenia Objednávateľ považuje za vlastnosti, ktoré si vymienil.

10.3 Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z vyhlásení Zhotoviteľa uvedených v bode 10.1 Zmluvy nebolo v čase uzatvorenia Zmluvy pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným v dôsledku konania Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ nahradiť škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku skutočností, ktoré sú obsahom tohto vyhlásenia.

10.4 [bookmark: _Ref134540730]Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu Zmluvy Objednávateľom:

(a) má oprávnenie podpísať Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky vyplývajúce pre neho zo Zmluvy;

(b) osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, uzavrieť a podpísať Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej upravené; a

(c) je rozpočtovou organizáciou riadne zriadenou a existujúcou podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, neexistuje žiaden dôvod pre jeho zánik a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k jeho zrušeniu.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky vyhlásenia uvedené v tomto článku Zmluvy sú pravdivé a úplné a zaväzujú sa konať tak, aby riadne plnili všetky povinnosti pre nich z týchto vyhlásení vyplývajúce, a aby nenastala žiadna negatívna okolnosť predpokladaná ustanoveniami týchto vyhlásení.

10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa písomne informovať o akýchkoľvek a všetkých skutočnostiach, ktoré sú výsledkom ich vlastného poznania alebo o ktorých sa dozvedeli od tretej osoby, a ktoré nasvedčujú tomu, že došlo, resp. v budúcnosti nepochybne dôjde k niektorej z nepriaznivých okolností predpokladaných ustanoveniami tohto článku Zmluvy, a to v lehote 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy k takejto skutočnosti na strane ktorejkoľvek Zmluvnej strany došlo, resp. od kedy sa ktorákoľvek Zmluvná strana o takejto skutočnosti na jej strane dozvedela alebo sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mala dozvedieť, a to podľa toho, ktorý z týchto dní nastane skôr.

11 SANKCIE

11.1 [bookmark: _Ref134540113][bookmark: _Hlk103343068]V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť:

(a) vykonávať Dielo v súlade s čiastkovými termíny Harmonogramu prác podľa bodu 4.1 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania;

(b) byť poistený podľa bodu 4.14 a 4.15 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;

(c) prevziať stavenisko podľa bodu 4.2 Zmluvy alebo vypratať stavenisko podľa bodu 6.6 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR (slovom: tristo eur) za každý začatý deň omeškania;

(d) kompletne realizovať všetky asfaltové vrstvy výlučne priamo sám podľa bodu 4.29 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % (desať percent) z Ceny za Dielo;

(e) vystaviť poslednú faktúru na zaplatenie Ceny za Dielo, až po zaplatení všetkým záväzkov Zhotoviteľa voči Subdodávateľom v zmysle bodu 5.10 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo  výške 10 % neuhradených záväzkov Zhotoviteľa voči Subdodávateľom;

(f) podľa článku 5 Zmluvy týkajúcu sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny alebo povinností podľa ZVO v prípade Subdodávateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR (slovom: desaťtisíc eur), a to za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane; alebo

(g) odstrániť vady Diela v záručnej dobe v termínoch stanovených podľa článku 9 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % (päť desatín percenta) z Ceny za Dielo za každý deň omeškania.

11.2 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší inú svoju povinnosť podľa Zmluvy ako je uvedená v bode 11.1 Zmluvy, zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.

11.3 V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Cenu za Dielo riadne a včas v zmysle článku 8 Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,01 % (jednej stotiny percenta) z nezaplatenej fakturovanej sumy Ceny za Dielo za každý deň omeškania.

11.4 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi sumu pokuty, ktorá bola uložená Objednávateľovi zo strany štátneho odborného dozoru v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný zaplatiť Objednávateľovi sumu sankcií, ktoré boli Objednávateľovi uložené v dôsledku porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.

11.5 Povinnosť, splnenie ktorej bolo zaistené zmluvnou pokutou, je Zhotoviteľ povinný plniť i po zaplatení zmluvnej pokuty. Zaplatením zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku Zmluvy nezaniká právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom.

11.6 Zmluvné strany považujú takéto určenie zmluvnej pokuty za primerané a dostatočne určité. Zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi, najneskôr do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi.



12 TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

12.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do dňa splnenia všetkých záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.

12.2 Zmluva môže byť zrušená:

(a) písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok ustanovených v osobitnom predpise alebo dohodnutých v Zmluve; alebo

(b) písomnou dohodou Zmluvných strán.

12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ:

(a) [bookmark: _Hlk103345126]neposkytol Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v lehote podľa bodu 3.1 Zmluvy;

(b) nedodrží čiastkové termíny Harmonogramu prác v zmysle bodu 4.1 Zmluvy;

(c) neprevzal stavenisko v lehote podľa bodu 4.2 Zmluvy;

(d) nie je poistený v zmysle bodu 4.14 a 4.15 Zmluvy;

(e) vykonáva Dielo spôsobom, ktorý je v rozpore so Zmluvou, s Projektovou dokumentáciou, s osobitným predpisom a/alebo slovenskou technickou normou a/alebo pri vykonávaní Diela nepostupuje s odbornou starostlivosťou, a ak Zhotoviteľ nezjedná nápravu ani po výzve Objednávateľa, v ktorej Objednávateľ poskytne dodatočnú primeranú lehotu k náprave a/alebo určené opatrenia k náprave;

(f) vykonáva Dielo prostredníctvom osôb, ktoré nie sú odborne či zdravotne spôsobilé na vykonávanie príslušných prác;

(g) v rozpore so Zmluvou zastavil vykonávanie Diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať vo vykonávaní Diela a/alebo plnení si svojich záväzkov podľa Zmluvy a/alebo osobitného predpisu,

(h) preukázateľne dodá nekvalitné Dielo, ktoré nezodpovedá jeho obvyklému účelu alebo požiadavkám uvedeným v Zmluve;

(i) poruší ktorúkoľvek z povinností týkajúcej sa Subdodávateľa alebo jeho zmeny podľa ZVO a/alebo podľa článku 5 Zmluvy;

(j) nevybaví Reklamáciu v súlade s článkom 9 Zmluvy;

(k) uviedol vyhlásenie podľa bodu 10.1 Zmluvy, ktoré preukázateľne v čase uzatvorenia Zmluvy nebolo pravdivým alebo úplným, alebo v čase nasledujúcom po uzatvorení Zmluvy prestalo byť pravdivým alebo úplným;

(l) ak bol právoplatne vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo

(m) stratí oprávnenie k výkonu činnosti, oprávňujúcej ho na plnenie povinností podľa Zmluvy.

12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Subdodávateľ v čase uzavretia Zmluvy nebol zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) ZVO;

12.5 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa niektoré z vyhlásení Objednávateľa podľa bodu 10.4 Zmluvy ukáže ako nepravdivé alebo neúplné.

12.6 Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

12.7 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, a teda zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vyplývajú zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, zmluvných pokút, zábezpeky na vykonanie prác, zábezpeky na záručné opravy a všetkých ďalších ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Za práce a dodávky vykonané v súlade so Zmluvou do okamihu odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy má Zhotoviteľ nárok na úhradu príslušnej časti Ceny za Dielo. Objednávateľ je oprávnený do záverečného vyúčtovania si započítať straty, zmluvné pokuty, škody a sankcie vzniknuté v dôsledku porušenia zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa, prípadne do doby ich vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby Zhotoviteľovi.

12.8 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody Zmluvných strán.

13 KOMUNIKÁCIA

13.1 Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia a iné úkony v súvislosti so Zmluvou a jej plnením, musia byť urobené v písomnej forme v slovenskom alebo českom jazyku a doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy alebo na iné adresy alebo kontaktné osoby, ktoré si Zmluvné strany navzájom písomne oznámia. Dokumenty vyhotovené v súvislosti so Zmluvou a jej plnením v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

13.2 Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna korešpondencia sa budú pre účely Zmluvy považovať za doručené:

1. v deň doručenia zásielky, ak bola zásielka doručená osobne alebo kuriérnou službou; alebo

1. 5. (piaty) Pracovný deň nasledujúci po dni podania zásielky na pošte, ak bola zásielka poslaná doporučenou poštou alebo v deň doručenia zásielky, podľa toho, čo nastane skôr; alebo

1. v deň odoslania e-mailu, ak bol e-mail odoslaný v ktorýkoľvek Pracovný deň, v ostatných prípadoch v najbližší Pracovný deň nasledujúci po dni odoslania e-mailu, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.

13.3 Zmenu identifikačných údajov niektorej zo Zmluvných strán uvedených v Zmluve je dotknutá Zmluvná strana povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane do 5 (piatich) Pracovných dní odo dňa, kedy došlo k tejto zmene.

14 INFORMÁCIA PRE DOTKNUTÉ OSOBY PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

14.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že  pred podpisom Zmluvy bol informovaný v zmysle   čl. 13 a čl. 14  Nariadenia  Európskeho  parlamentu  a  Rady EÚ  č.  2016/679  z  27. apríla 2016   o ochrane  fyzických  osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  voľnom pohybe takýchto   údajov, ktorým  sa  zrušuje  smernica 95/46/ES  o ochrane a spracúvaní osobných údajov. 

14.2 Informácia  o  ochrane  osobných  údajov, ktorá  je určená jeho zmluvným partnerom, resp. ich zamestnancom a zástupcom z účelu spracovania osobných údajov: „Zabezpečenie agendy verejného obstarávania (VO) pre obstaranie prác, tovarov a služieb (proces VO, vypracovanie návrhov zmlúv, vyhlásenie výsledkov, evidencia VO atď.)“ je dostupná na webovej adrese: https://www.spravaciest.sk/ochrana-sukromia/.  Na požiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté aj písomne.

15 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1 Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

15.2 Vzťahy upravené Zmluvou, ako aj vzťahy vznikajúce zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

15.3 Zmluvné strany sa dohodli, že akýkoľvek spor vzniknutý na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, vrátane otázok platnosti, účinnosti alebo výkladu Zmluvy bude rozhodnutý príslušným súdom v Slovenskej republike.

15.4 Práva a povinnosti zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Zhotoviteľ môže svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy postúpiť len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

15.5 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať bez súhlasu Objednávateľa akúkoľvek svoju pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

15.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke (bez ohľadu na to, či je v čase započítania splatná alebo nie), ktorú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi. Ak sú započítavané pohľadávky denominované v rôznych menách, Objednávateľ je oprávnený pre účely započítania prepočítať čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.

15.7 Zmluvu možno meniť, dopĺňať ju, alebo ju zrušiť len písomne a v súlade s § 18 ZVO, a to na základe dohody Zmluvných strán podpísanej Zmluvnými stranami.

15.8 V prípade, ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným alebo nevymáhateľným, nemá takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť niektorého z ustanovení Zmluvy vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú v takomto prípade povinné bez zbytočného odkladu uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorý nahradí neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje tak, aby bola vôľa Zmluvných strán vyjadrená v nahrádzaných ustanoveniach Zmluvy zachovaná.

15.9 Žiadna zo Zmluvných strán nezodpovedá za omeškanie alebo nesplnenie svojej zmluvnej povinnosti, pokiaľ dôjde k nepredvídateľnej udalosti, ktorú povinná Zmluvná strana nemôže ovplyvniť, najmä k živelnej pohrome, vojne, občianskym nepokojom, nedostatku surovín na trhu, sabotáži, štrajku, alebo inému prípadu tzv. „vyššej moci“. Povinná Zmluvná strana sa zaväzuje omeškanie alebo nemožnosť plnenia zmluvnej povinnosti druhej Zmluvnej strane bezodkladne oznámiť a preukázať a vyvinúť maximálne úsilie k odstráneniu takejto udalosti, pokiaľ to bude možné. Po odstránení tejto udalosti sa povinná Zmluvná strana zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie k splneniu omeškanej zmluvnej povinnosti.

15.10 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, (i) že si Zmluvu riadne prečítali, (ii) v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a určitý, (iii) že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov a (iv) že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok plynúcich pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu, na znak čoho ju týmto vlastnoručne podpisujú.

15.11 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, s tým, že všetky rovnopisy majú platnosť originálu a každá zo Zmluvných strán dostane po 2 (dvoch) jej rovnopisoch.


Prílohy Zmluvy:

	Príloha 1	Špecifikácia Diela a ponukový rozpočet

	Príloha 2	Harmonogram prác

	Príloha 3	Zoznam Subdodávateľov

	Príloha 4	Zmenový list


PODPISY ZMLUVNÝCH STRÁN


Objednávateľ:

V Trnave dňa ______________

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja




__________________________________
Meno: Ing. Dalibor Trebichalský
Funkcia: riaditeľ



Zhotoviteľ:

V [doplniť] dňa ______________

[doplniť]




__________________________________			__________________________________
[bookmark: _Hlk190771858]Meno: [doplniť]								Meno: [doplniť]
Funkcia: [doplniť]						Funkcia: [doplniť]
Príloha 1 [bookmark: _Ref195000791]

ŠPECIFIKÁCIA DIELA A PONUKOVÝ ROZPOČET

Predmetom diela je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii cesty II/499 v kkm 42,029 – 46,349 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Nevyhnutnou súčasťou diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a porealizačného geodetického zamerania oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.

Podrobný opis:
Riešený úsek sa nachádza na ceste II/499 v km 42,029 – 46,349 kumulatívneho staničenia Cestnej databanky (CDB). Začiatok úseku je na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie v obci Trebatice, pokračuje v smere na mesto Piešťany a končí pred mostom M4686 nad diaľnicou D1 na rozhraní predchádzajúcej rekonštrukcie. Úsek tvorí súvislú trasu a jeho celková dĺžka je 4 320 m.

Komunikácia v uvedenom úseku vykazuje poruchy obrusnej a ložnej vrstvy vozovky. Opatrenia sú zamerané na obnovenie prevádzkových parametrov komunikácie v súvislých úsekoch a odstránenie lokálnych závad ohrozujúcich užívateľov komunikácie. V prípade, ak predmetná rekonštrukcia nebude zrealizovaná a pri predpokladanom náraste dopravného zaťaženia, dôjde k ďalšej degradácii krytu. Následkom bude negatívny vplyv na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä zvýšenou hlučnosťou a prašnosťou z dopravy.

V projekte sú existujúce inžinierske siete vykreslené len orientačne na základe údajov poskytnutých od správcov. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí, vrátane tých, ktoré nie sú v dokumentácii zakreslené. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k poškodeniu sietí. Siete ostanú v pôvodnej polohe bezo zmeny. V prípade potreby budú počas realizácie stavebných prác ochránené a zabezpečené v zmysle podmienok vlastníkov/správcov. 

Pri stavebných prácach sa nevyžadujú zábery cudzích pozemkov. Všetky navrhnuté opatrenia budú realizované v rámci cestného telesa, kategória komunikácie ostane nezmenená. Smerové vedenie cesty sa nezmení, oprava vozovky sleduje existujúcu trasu cesty II/499 bezo zmeny. Výškové vedenie cesty sa taktiež nemení a budú zachované všetky existujúce vjazdy na priľahlé pozemky a väzby na existujúce spevnené plochy. 

Rekonštrukcia je navrhnutá s maximálnym možným využitím pôvodných materiálov vozovky a ponechaním pôvodného podložia v rozsahu, v ktorom to umožní skutočný stavebnotechnický stav konštrukcie vozovky v realizovanom úseku. Vzhľadom na rozdielny stav konštrukčných vrstiev, polohu úseku v obci a rozdielnu mieru rizika kolízií s existujúcimi inžinierskymi sieťami je úsek technologicky členený na :
· úseky s výmenou asfaltových vrstiev (obrusná + ložná),
· úseky s rekonštrukciou výkopom, prípadne studenou recykláciou podkladových vrstiev.

Pokládka asfaltových zmesí musí byť vyhotovená v súlade so STN 73 6121. Pokládka bude realizovaná po aplikovaní spojovacieho postreku podľa STN 73 6129.

Práce budú realizované za premávky po polovici vozovky na jazdnom pruhu susediacom s opravovaným pruhom, s usmernením premávky dočasným dopravným značením. V prípade potreby bude premávka regulovaná náležite poučenými osobami. Premávka môže byť po položenej asfaltovej vrstve uvoľnená až po jej riadnom dohutnení a vychladnutí na teplotu najviac 40 °C. Po položenom postreku sa stavenisková premávka môže pohybovať po vyštiepení emulzie a odparení vody.
Predpokladá sa odfrézovanie krytu v hrúbke 120 mm a následné položenie 70 mm ložnej a 50 mm obrusnej vrstvy. V niektorých častiach sa počíta aj s búraním a obnovou podkladnej vrstvy (CBGM, ŠD) a/alebo s realizáciou studenej recyklácie. Jednotlivé konštrukčné typy sú popísané v priloženej projektovej dokumentácii (technickej správe a príslušných výkresoch). Všetky výmeny podkladných vrstiev sa budú realizovať po odsúhlasení projektanta a technického dozora Objednávateľa. Pre realizáciu výmen podkladných vrstiev bude spracovaný stupeň projektovej dokumentácie na vykonanie prác DVP na presnú lokalizáciu. 

Všetky existujúce betónové plochy, ktoré nie sú výslovne určené na odstránenie alebo úpravu, ostanú zachované. V prípade styku medzi betónovou a asfaltovou plochou je potrebné vytvoriť pružný spoj, napríklad asfaltovou zálievkou, tak aby sa obmedzilo prenikanie vody do stykovej škáry a vznik následných porúch.

V celom riešenom úseku budú vyčistené existujúce priepusty, uličné vpusty a ostatné odvodňovacie prvky od nánosov. Betónové časti priepustov budú podľa skutočného stavu sanované a opravené. Sanácia budú realizovaná prostredníctvom certifikovaných a riadne schválených výrobkov (systémov) a technologických postupov. V miestach, kde to vyplýva z bezpečnostných požiadaviek a lokálnych podmienok, bude doplnené a obnovené ochranné zábradlie a tabuľky s číslami priepustov. 

Na úseku rekonštrukcie sa nachádzajú aj 3 mosty. Objednávateľ upozorňuje, že rekonštrukcia v mieste mostov môže byť realizovaná výhradne za prítomnosti stavebného/technického dozora. Pred začatím frézovania na mostných objektoch je Zhotoviteľ povinný vykonať overovacie sondy a zistenie skutočnej skladby vrstiev vozovky a polohy hydroizolácie. Sondy musia byť vykonané tak, aby nedošlo k poškodeniu hydroizolácie ani ostatných časí mostnej konštrukcie. Frézovaním sa odstráni nevyhnutná časť obrusnej vrstvy bez zásahu do hydroizolácie, ochranných vrstiev hydroizolácie a nostných časí mostnej konštrukcie. Následne sa predpokladá pokládka 50 mm obrusnej vrstvy. Budú osadené tabuľky s číslami mostov podľa aktuálneho stavu.

Ďalej sa predpokladá oprava, vyčistenie a prehĺbenie priekop, oprava krajníc na trase rekonštrukcie. Všetky cestné smerové stĺpiky budú označené raznicou investora, ktorá bude Zhotoviteľovi zapožičaná na základe protokolu.
Vybúrané materiály budú odvezené na najbližšiu skládku materiálu. Priemerná vzdialenosť od riešeného objektu je 20 km.

Technologické postupy a kontrolno-skúšobný plán bude predložený projektantovi, technickému a stavebnému dozoru Objednávateľa pred začatím realizácie diela.

Objednávateľ vyžaduje vedenie stavebného denníka elektronickou formou.

Súčasťou dodania bude aj osadenie, udržiavanie a následné odstránenie dočasného dopravného značenia (DDZ) v zmysle určenia použitia DDZ, vydaného Okresným úradom a odsúhlaseného Okresným dopravným inšpektorátom. 
Projekt dočasného dopravného značenia a vydanie určenia na tento projekt nie je predmetom priloženej dokumentácie; boli vypracované len orientačné schémy práce na ceste podľa príslušných TP.
Opätovná realizácia vodorovného dopravného značenia nie je súčasťou dodania a bude zhotovená vlastnými silami/pracovníkmi Objednávateľa.

Ďalej je potrebné rešpektovať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z.z.:  odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií prostredníctvom mobilného zariadenia na základe platného Súhlasu na zhodnocovanie odpadu a všetky vzniknuté odpady správne zaradiť podľa Katalógu odpadov. Za účelom dodržania stanovených cieľov a záväzných limitov podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 79/2015 Z.z. v časti 6 odstavec 2 musí Zhotoviteľ zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály najmenej na 70 % hmotnosti takéhoto odpadu. 
Základnými princípmi riadenia odpadového hospodárstva na stavbe sú:
•	predchádzanie vzniku odpadov,
•	materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
•	environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
Predchádzať vzniku odpadov je možné dobrou organizáciou práce, dôslednou separáciou odpadov od vyťaženého prírodného materiálu a predchádzaniu vzniku havarijných situácií, najmä počas výstavby.

Pred odovzdaním diela je potrebné spracovať a predložiť dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS). 
Objednávateľ požaduje v rámci odovzdávacieho konania predložiť k recyklovanému odpadu (recyklátu) použitému do konštrukčných vrstiev vozovky doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na recyklované stavebné odpady a odpady z demolácií, najmä vyhlásenie o parametroch pre výstup zo zhodnocovania odpadu (R3 alebo R5, podľa použitej technológie a druhu odpadu), a to v zmysle § 3 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií. Bez predloženia uvedených dokladov nebude možné predmetné vrstvy považovať za riadne preukázané v rámci odovzdania diela.

Odovzdanie zrealizovaného diela, vrátane ucelenej odovzdávacej dokumentácie v zmysle zmluvy o dielo sa vyžaduje najneskôr do 2 (dvoch) týždňov odo dňa ukončenia stavebných prác, ktorý je uvedený v stavebnom denníku.
Odovzdávacia dokumentácia musí byť predložená v papierovej forme, v elektronickej forme editovateľnej aj needitovateľnej na zodpovedajúcom nosiči v 2 vyhotoveniach tak, ako uvádza zmluva o dielo.


Osoby určené pre komunikáciu:
Na strane Objednávateľa: 

...bude doplnené pred podpisom Zmluvy...

Na strane Zhotoviteľa: 
.............................................

[doplniť Ponukový rozpočet (ocenený výkaz výmer]




Príloha 2 

HARMONOGRAM PRÁC

[doplniť Harmonogram prác]


Príloha 3 

ZOZNAM  SUBDODÁVATEĽOV

	P.č.
	Obchodné meno a sídlo/miesto podnikania
	IČO
	Údaje o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia)
	Predmet subdodávky
	Podiel na zákazke (%)
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Príloha 4 
ZMENOVÝ LIST
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, rovnobežný, diagram

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, potvrdenie, číslo

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, rovnobežný, rad

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]
[image: Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky

Obsah vygenerovaný umelou inteligenciou môže byť nesprávny.]



[bookmark: _Toc190421974][bookmark: _Toc449474862][bookmark: _Toc295378613][bookmark: _Toc471288102][bookmark: _Toc13126812][bookmark: _Toc8287551][bookmark: _Toc46736668]ZVÄZOK 4 PODMIENKY ÚČASTI
[bookmark: _Toc158120839][bookmark: _Toc158281234]Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, môže uchádzač predložiť ako kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania.
Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súlade s ustanoveniami § 32 - § 34 a § 36 zákona o VO. Na každom dokumente, u ktorého je to požadované, musí byť čitateľný dátum vyhotovenia  alebo overenia za účelom splnenia podmienky. 
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môžu byť nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona o VO. Verejný obstarávateľ informuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D JED-u na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t. j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.TO znamená, že hospodársky subjekt môže vyplniť len oddiel α časti IV bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u.
[bookmark: _Hlk522975807]Podľa § 39 ods. 6 zákona o VO, ak uchádzač použije JED, verejný obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu písomne – elektronickými prostriedkami, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO požiadať uchádzača o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač doručí – elektronicky, spôsobom určeným funkcionalitou IS EVO, doklady verejnému obstarávateľovi v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčil v žiadosti dlhšiu lehotu. 
Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o VO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo podľa § 152 ods. 3 zákona o VO.
Skupina dodávateľov preukazuje v zmysle § 37 ods. 3 zákona o VO  splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne (splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť) a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. 
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:
1 [bookmark: _Toc106692257][bookmark: _Toc137460857][bookmark: _Toc190421975]Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
1.1 § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO – nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.2 § 32 ods. 1 písm. b) zákona o VO - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti  podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace. V prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok uchádzač predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach,
1.3 § 32 ods. 1 písm. c) zákona o VO - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace. V prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok uchádzač predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach,
1.4 § 32 ods. 1 písm. d) zákona o VO – nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.5 § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
1.6 § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – doloženým čestným vyhlásením.
Verejný obstarávateľ nie je v zmysle § 32 ods. 3 zákona o VO oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
Podľa § 32 ods. 4 zákona o VO ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 odseku 2 zákona o VO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
V zmysle § 32 ods. 5 zákona o VO ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1, písm. a) zákona o VO musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa § 32 ods. 1, písm. a) zákona o VO, ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania. Splnenie podmienky účasti podľa prvej vety preukazuje uchádzač verejnému obstarávateľovi predložením čestného vyhlásenia alebo vyhlásenia podľa § 32 ods. 5 zákona o VO, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, ako súčasť ponuky. V čestnom vyhlásení alebo vyhlásení uchádzač alebo záujemca uvedie zoznam osôb podľa prvej vety.
Za osobu podľa § 32 ods. 7 zákona o VO sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7 zákona o VO
a) vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača,
b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača,
c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo
d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.
[bookmark: _Toc182292450][bookmark: _Toc190421976]Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 7 zákona o VO týchto súťažných podkladov.

2 [bookmark: _Toc190421977]Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia
2.1 § 33 ods. 1 písm. a) zákona o VO - vyjadrením banky alebo pobočky zahraničnej banky - uchádzač predloží vyjadrenie z každej banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má vedený účet, o solventnosti a schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky  - nie staršie ako 3 mesiace od vyhlásenia verejného obstarávania. Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných bankových inštitúciách nemá vedené peňažné účty.
[bookmark: _Toc106883172][bookmark: _Toc158120840][bookmark: _Toc158281235][bookmark: _Toc163733010][bookmark: _Toc182292452][bookmark: _Toc190421978]Odôvodnenie primeranosti: Predmetné doklady sa požadujú z dôvodu preukázania ekonomickej stability uchádzača vzhľadom na jeho činnosť vo vzťahu k realizácii zmluvy na zadávaný predmet zákazky, na preukázanie solventnosti a schopnosti uchádzača prefinancovať realizáciu zákazky vlastnými prostriedkami alebo poskytnutým úverom svojej banky, nakoľko zálohové platby a platba vopred sa nebude umožňovať. Preukázanie skutočnosti, že uchádzač má v tomto období dostatočné finančné a ekonomické postavenie, či je spoľahlivý a finančne spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
UPOZORNENIE: 
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne využívať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač okrem § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o VO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.
3 [bookmark: _Toc158120841][bookmark: _Toc158281236][bookmark: _Toc190421979]Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
[bookmark: _Toc8287555][bookmark: _Toc5620861][bookmark: _Toc6377951][bookmark: _Toc8281440][bookmark: _Toc8280880][bookmark: _Toc5698711][bookmark: _Toc11136898][bookmark: _Toc13126816][bookmark: _Toc11137977][bookmark: _Toc42775309][bookmark: _Toc46736672][bookmark: _Toc60039577][bookmark: _Toc66452014][bookmark: _Toc106883174][bookmark: _Toc158120842][bookmark: _Toc158281237][bookmark: _Toc163733012][bookmark: _Toc182292454][bookmark: _Toc190421980]Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle:
· [bookmark: _Toc106883175][bookmark: _Toc163733013][bookmark: _Toc182292455][bookmark: _Toc190421981][bookmark: _Toc13126817][bookmark: _Toc42775310][bookmark: _Toc46736673][bookmark: _Toc60039578][bookmark: _Toc66452015][bookmark: _Toc158120843][bookmark: _Toc158281238][bookmark: _Toc106883176][bookmark: _Toc163733014][bookmark: _Toc106883179][bookmark: _Toc163733017][bookmark: _Toc182292456][bookmark: _Toc190421982]§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznamom stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru možno považovať práce, ktoré predstavujú opravy alebo rekonštrukcie ciest II. a III. triedy a/alebo vyššej triedy) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania v minimálnom kumulatívnom finančnom objeme 2 300 000 (slovom: dva milióny tristotisíc eur) EUR bez DPH s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok.
Budovanie a opravy realizované na cyklotrasách, parkoviskách a miestnych/obecných komunikáciách nie sú považované za práce rovnakého alebo podobného charakteru!

Ak odberateľom:
· bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, uchádzač predloží zoznam referencií vedených v informačnom systéme ÚVO v Evidencii referencií. Uchádzač uvedie v zozname názov objednávateľa, názov zmluvy, stručný opis plnenia relevantného predmetu zákazky, miesto plnenia, lehotu plnenia, cenu plnenia v EUR bez DPH a registračné číslo tejto referencie. Zoznam referencií musí obsahovať aj súčet cien všetkých plnení relevantných pre vyhodnotenie v EUR bez DPH za požadované obdobie podľa zadanej podmienky. Ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o VO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnené dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie.
· bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o VO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, splnenie tejto podmienky účasti preukáže svojím vyhlásením o ich uskutočnení s doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Hodnoty uvedené v cudzej mene uchádzač prepočíta na eurá podľa platného kurzu ECB ku dňu 31.12. – priemerného kurzu roku (priemerná hodnota výmenného kurzu cudzej meny voči jednému euru), ktorého sa údaj týka. V prípade, že daný rok ešte nebol ukončený, prepočíta sa podľa platného kurzu ECB - priemerný mesačný kurz za mesiac, v ktorom došlo k ukončeniu plnenia. Uchádzač v ponuke zdokumentuje prepočítavací postup pri každom doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na predmet zákazky je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s uskutočnením stavebných prác. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
3.1 [bookmark: _Toc13126818][bookmark: _Toc42775311][bookmark: _Toc46736674][bookmark: _Toc60039579][bookmark: _Toc66452016][bookmark: _Toc106883180][bookmark: _Toc158120844][bookmark: _Toc158281239][bookmark: _Toc163733018][bookmark: _Toc182292457][bookmark: _Toc190421983][bookmark: _Toc11136899][bookmark: _Toc11137978][bookmark: _Toc6377952][bookmark: _Toc5698712][bookmark: _Toc5620862][bookmark: _Toc8281441][bookmark: _Toc5606204][bookmark: _Toc8280881][bookmark: _Toc8287556]§ 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii
[bookmark: _Toc13126819][bookmark: _Toc42775312][bookmark: _Toc46736675][bookmark: _Toc60039580][bookmark: _Toc66452017][bookmark: _Toc106883181][bookmark: _Toc158120845][bookmark: _Toc158281240][bookmark: _Toc163733019][bookmark: _Toc182292458][bookmark: _Toc190421984]	riadiaceho zamestnanca – stavbyvedúceho, ktorý bude zodpovedný za riadenie stavebných prác.
[bookmark: _Toc13126820][bookmark: _Toc11136900][bookmark: _Toc11137979][bookmark: _Toc42775313][bookmark: _Toc46736676][bookmark: _Toc60039581][bookmark: _Toc66452018][bookmark: _Toc106883182][bookmark: _Toc158120846][bookmark: _Toc158281241][bookmark: _Toc163733020][bookmark: _Toc182292459][bookmark: _Toc190421985]Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukáže predložením profesijného životopisu a dokladu o odbornej spôsobilosti.
[bookmark: _Toc8287557][bookmark: _Toc5698713][bookmark: _Toc13126821][bookmark: _Toc11137980][bookmark: _Toc5620863][bookmark: _Toc5606205][bookmark: _Toc6377953][bookmark: _Toc8280882][bookmark: _Toc8281442][bookmark: _Toc11136901][bookmark: _Toc42775314][bookmark: _Toc46736677][bookmark: _Toc60039582][bookmark: _Toc66452019][bookmark: _Toc106883183][bookmark: _Toc158120847][bookmark: _Toc158281242][bookmark: _Toc163733021][bookmark: _Toc182292460][bookmark: _Toc190421986]Profesijný životopis musí obsahovať:
a) titul, meno a priezvisko,
b) údaje o priebehu vzdelania zamestnanca, absolvované školenia,
c) história zamestnania (zamestnávateľ, trvanie prac. pomeru, pozícia, ktorú zamestnanec zastával, praktické skúsenosti – názov a sídlo objednávateľa, názov stavby, popis stavby, pracovná pozícia, rozsah činností, ktoré zamestnanec zabezpečoval, obdobie realizácie stavby - rok od do),
d) dátum a podpis zamestnanca.
Profesijným životopisom musí uchádzač preukázať, že riadiaci zamestnanec – stavbyvedúci má minimálne 5-ročnú odbornú prax v oblasti riadenia stavieb v pozícii stavbyvedúceho, rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Za odbornú prax sa považuje realizácia stavieb v určenom časovom období, nie trvanie od vydania dokladu o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho.
Uchádzačom navrhovaný riadiaci zamestnanec – stavbyvedúci musí vlastniť doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, odborné zameranie inžinierske stavby podkategória dopravné stavby (odbornosť SV, kód 21 – podkategória dopravné stavby) splnomocňujúci na vykonanie vyhradených činností vo výstavbe podľa § 34 zákona  č. 25/2025 Z. z.. (Stavebný zákon). 
Uchádzač súčasne predloží čestné vyhlásenie navrhovaného riadiaceho zamestnanca - stavbyvedúceho, že bude uchádzačovi k dispozícii v čase plnenia zmluvy.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na špecifickosť stavebných prác a v spojitosti so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov je potrebné, aby mal uchádzač požadované vzdelanie a prax. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi majú preukázať schopnosť uchádzača uskutočňovať stavebné práce a zabezpečiť ich kvalitu na požadovanej profesionálnej úrovni.
3.2 [bookmark: _Toc106883184][bookmark: _Toc158120848][bookmark: _Toc158281243][bookmark: _Toc163733022][bookmark: _Toc182292461][bookmark: _Toc190421987][bookmark: _Toc5606206][bookmark: _Toc6377954][bookmark: _Toc5698714][bookmark: _Toc8280883][bookmark: _Toc8281443][bookmark: _Toc5620864][bookmark: _Toc8287558][bookmark: _Toc11137981][bookmark: _Toc13126822][bookmark: _Toc11136902][bookmark: _Toc42775315][bookmark: _Toc46736678][bookmark: _Toc60039583][bookmark: _Toc66452020]§ 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO - uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa
[bookmark: _Toc106883185][bookmark: _Toc158120849][bookmark: _Toc158281244][bookmark: _Toc163733023][bookmark: _Toc182292462][bookmark: _Toc190421988]Uchádzač predloží vyplnenú Prílohu č. 9 Čestné vyhlásenie o subdodávkach týchto súťažných podkladov – čestné vyhlásenie, že celý predmet zákazky vykoná vlastnými kapacitami alebo uvedenie podielu zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom s uvedením navrhovaných subdodávateľov a predmetov subdodávok.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na špecifickosť predmetných stavebných prác potrebuje verejný obstarávateľ získať informácie o schopnosti uchádzača riadne plniť predmet zákazky aj pri zabezpečení plnenia časti predmetu zákazky inými osobami - subdodávateľmi.
	
UPOZORNENIE: 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona VO. Ak ide o požiadavku v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje alebo kapacity majú byť použité, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o VO. Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona o VO.

3.3 § 36 zákona o VO – Systémy environmentálneho manažérstva.
Splnenie tejto podmienky účasti uchádzač preukáže predložením Certifikátu systému STN EN ISO 14001:2016 vydaného nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek noriem na systém environmentálneho manažérstva.  Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
Odôvodnenie primeranosti: Vzhľadom na špecifickosť predmetných stavebných prác, kde je dôležitý dopad na životné prostredie, potrebuje verejný obstarávateľ získať informácie o schopnosti uchádzača plniť zmluvu v súlade s environmentálnymi požiadavkami a predpismi. Ide o legitímny nástroj na podporu ekologických aspektov a udržateľnosti.
















[bookmark: _Toc190421989][bookmark: _Toc290546964][bookmark: formular_nazov][bookmark: _Toc284324159][bookmark: _Toc471288103][bookmark: _Toc338751510][bookmark: _Toc295378615][bookmark: _Toc4424247][bookmark: _Toc449474864]Prílohy k súťažným podkladom
Príloha č. 1
[bookmark: _Toc106883188][bookmark: _Toc163733025][bookmark: _Toc182292464][bookmark: _Toc190421990]Identifikačné údaje uchádzača
	Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača
	

	Obchodné mená skupiny dodávateľov
Uchádzač vyplní, ak je členom skupiny dodávateľov
	

	Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača
	

	IČO
	

	Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie
	

	Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený
	

	Zoznam osôb oprávnených 
konať v mene uchádzača
	meno a priezvisko, titul, e-mail, telefón
	

	
	

	
	

	Kontaktné údaje uchádzača
(pre potreby komunikácie s uchádzačov v priebehu verejného obstarávania, kontaktná adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mail, telefón)
	

	
	

	
	

	V....................................., dňa ................
	
..................................................
meno a priezvisko, funkcia, podpis[footnoteRef:1] [1: Doklad  musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.] 



Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja		06302/2026/SÚCTt-
Bulharská 39, 917 01 Trnava	Nadlimitná zákazka – stavebné práce

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Bulharská 39, 917 01 Trnava	Nadlimitná zákazka – stavebné práce

[bookmark: _Toc471288104][bookmark: _Toc449474866][bookmark: _Toc338751515][bookmark: _Toc284324161][bookmark: _Toc295378620]
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[bookmark: _Toc190421991]Príloha Č. 2
[bookmark: _Toc163733027][bookmark: _Toc182292466][bookmark: _Toc190421992][bookmark: _Toc449474876][bookmark: _Toc471288108]VYHLÁSENIA uchádzača
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany
[doplniť názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov člen skupiny], zastúpený [doplniť meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania nadlimitnej zákazky postupom zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („ZVO“) (ďalej len „súťaž“) vyhláseného verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 917 01 Trnava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) na obstaranie predmetu zákazky „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ (ďalej len „zákazka“) vo Vestníku č. ..../2026 dňa ............. pod. sp. zn. .....-.......[footnoteRef:2] a Vestníku Európskej únie č. ......... dňa .............[footnoteRef:3], týmto v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky čestne vyhlasujem: [2:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania]  [3:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku Publikačného úradu EÚ] 

K neprítomnosti konfliktu záujmu, že:
1.1 som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ZVO akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
1.2 neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
1.3 budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
1.4 poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

Ďalej vyhlasujem, že v nadväznosti na čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022, ktorým sa zakazuje zadávanie verejných zákaziek nasledujúcim osobám, subjektom alebo orgánom alebo pokračovanie v ich plnení s nasledujúcimi osobami, subjektmi a orgánmi:
2.1 nie sme ruským alebo bieloruským štátnym príslušníkom alebo fyzickou alebo právnickou osobou, subjektom alebo orgánom usadeným v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike. 
2.2 nie sme vlastnená z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo subjektom uvedeným v bode 2.1.
2.3 nekonáme v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v bode 2.1 alebo 2.2. 
2.4 nebudeme plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy so subdodávateľmi, dodávateľmi alebo subjektmi podľa bodu 2.1 až 2.3, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní v pomere viac ako 10 % hodnoty zákazky.
2.5 nemáme a/alebo náš subdodávateľ a/alebo iný subjekt, ktorý koná v mene Dodávateľa a/alebo na základe pokynov Dodávateľa sídlo alebo majetkovú účasť v Ruskej federácii alebo Bieloruskej republike.
2.6 údaje uvedené v Obchodnom registri, Registri partnerov verejného sektora a/alebo v iných verejných registroch Slovenskej republiky sú úplné a správne.

Zároveň vyhlasujem, že v zmysle § 11 ods. 1 ZVO nie som uchádzačom, 
3.1 ktorý má podľa zákona  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je 

3.1.1 prezident Slovenskej republiky, 
3.1.2 člen vlády, 
3.1.3 vedúci ústredného orgánu štátmej správy, ktorý nie je členom vlády,
3.1.4 vedúci orgánu štátmej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, 
3.1.5 sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca, 
3.1.6 generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor, 
3.1.7 verejný ochranca práv, 
3.1.8 predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, 
3.1.9 štátny tajomník, 
3.1.10 generálny tajomník služobného úradu, 
3.1.11 prednosta okresného úradu, 
3.1.12 primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo 
3.1.13 predseda vyššieho úzmeného celku, 
3.2 ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa zákona  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,  majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa bodu 3.1. 


V ..............................................., dňa:...............................


Obchodné meno						................................................
Sídlo/miesto podnikania					meno a priezvisko, funkcia
IČO: 								podpis

	
Obchodné meno						................................................
Sídlo/miesto podnikania					meno a priezvisko, funkcia
IČO: 								podpis

Obchodné meno						................................................
Sídlo/miesto podnikania					meno a priezvisko, funkcia
IČO: 								podpis[footnoteRef:4] [4:  Podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať   v mene člena skupiny dodávateľov v obchodných záväzkových vzťahoch] 




[bookmark: _Toc190421993]Príloha Č. 3
[bookmark: _Toc182292468][bookmark: _Toc190421994]Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 
[bookmark: _Toc182292469][bookmark: _Toc190421995]ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany
_________________________________________________________________
Týmto ako uchádzač[footnoteRef:5] uvádzam podľa § 32 ods. 7 ZVO zoznam osôb (okrem štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu) v spoločnosti:  [5:  V prípade skupiny dodávateľov je potrebné predložiť za všetkých jej členov ] 

 obchodný názov, sídlo a IČO spoločnosti
ktoré majú rozhodujúci vplyv na jej riadenie v rozsahu podľa § 32 ods.8 ZVO[footnoteRef:6]: [6:  ( § 32 ods. 8 ZVO): „Za osobu podľa odseku 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa odseku 7
a)	vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,
b)	má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,
c)	má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo
d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“. ] 

Uviesť meno, priezvisko a postavenie  
............................................................................
......................................................................
Zároveň čestne vyhlasujem,  že uvedené osoby v zozname spĺňajú podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z. z.  t. j nebol/li odsúdený/í za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ,trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.
_____________________________________________________________________________________

Týmto ako uchádzač čestne vyhlasujem, že v spoločnosti:   
obchodný názov, sídlo a IČO spoločnosti
okrem štatutárneho orgánu, členov štatutárnych orgánov, členov dozorného orgánu a prokuristov neidentifikujem osoby s rozhodujúcim vplyvom na riadenie spoločnosti v rozsahu  podľa § 32 ods.8 ZVO.
  
V ..............................dňa...................... 
                                                             
                                                                                     ...................................................................
meno a priezvisko, funkcia a  podpis[footnoteRef:7] [7:  Doklad musí byť podpísaný uchádzačom – jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.
] 

Uchádzač nerelevantné znenie vyhlásenia odstráni 
[bookmark: _Toc190421996]Príloha Č. 4
[bookmark: _Toc163733029][bookmark: _Toc182292471][bookmark: _Toc190421997]Čestné vyhlásenie o akceptovaní zmluvných a obchodných podmienok

[bookmark: _Toc106883192]Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany


Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov)..........., týmto vyhlasuje, že:
za účelom účasti vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, so sídlom Bulharská 39, 917 01 Trnava vo Vestníku č. ..../2026 dňa ............. pod. sp. zn. .....-.......[footnoteRef:8]a Vestníku Európskej únie č. ......... dňa .............[footnoteRef:9],vrátane predloženia ponuky do predmetného verejného obstarávania a v prípade jej vyhodnotenia ako úspešnej súhlasíme so zmluvnými a obchodnými podmienkami vyššie identifikovaného verejného obstarávania. Uvedené podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa plne akceptujeme a v prípade, ak bude naša ponuka úspešná, uzavrieme zmluvu v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 3 súťažných podkladov – Obchodné podmienky a v súlade s ostatnými príslušnými ustanoveniami súťažných podkladov. [8:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania]  [9:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Publikačného úradu EÚ] 



	V......................... dňa...............
	

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis[footnoteRef:10] [10:  Doklad musí byť podpísaný uchádzačom – jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.] 








[bookmark: _Toc190421998]Príloha Č. 5
[bookmark: _Toc13126828][bookmark: _Toc449474867][bookmark: _Toc106883194][bookmark: _Toc163733031][bookmark: _Toc182292473][bookmark: _Toc190421999]Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany
1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu zákazky „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 917 01  Trnava vo Vestníku č. ..../2026 dňa ............. pod. sp. zn. .....-.......[footnoteRef:11] a Vestníku Európskej únie č. ......... dňa .............[footnoteRef:12],sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: [11:   Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania]  [12:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Publikačného úradu EÚ] 

..........

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, sa zaväzujeme, že pred podpisom zmluvy uzatvoríme a predložíme verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny uchádzačov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR.
	V......................... dňa...............	



V......................... dňa...............



	................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis 

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis[footnoteRef:13] [13:  Doklad musí byť podpísaný uchádzačom – jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.] 








[bookmark: _Toc190422000]Príloha Č. 6
[bookmark: _Toc163733033][bookmark: _Toc182292475][bookmark: _Toc190422001]PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA UCHÁDZAČA / ČLENA SKUPINY DODÁVATEĽOV
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)

udeľuje/ú plnomocenstvo

Splnomocnencovi:
Meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za uchádzača/člena skupiny dodávateľov
Na prijímanie pokynov a konanie v mene uchádzača / člena skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov.

	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocniteľa


	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocniteľa




Plnomocenstvo prijímam: 

	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocnenca



[bookmark: _Toc419999713][bookmark: _Toc471288106][bookmark: _Toc429730866][bookmark: _Toc449474870][bookmark: _Toc419999786]

[bookmark: _Toc190422002]Príloha Č. 7
[bookmark: _Toc106883198][bookmark: _Toc163733035][bookmark: _Toc182292477][bookmark: _Toc190422003]plnomocenstvo pre ČLENA skupiny  dodávateľov
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany

Splnomocniteľ/splnomocnitelia:
1. obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)
2. obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO člena skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)
(doplniť podľa potreby)
udeľuje/ú plnomocenstvo
Splnomocnencovi – lídrovi skupiny dodávateľov:
1. obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov, zastúpený meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO lídra skupiny dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa)
na prijímanie pokynov a konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ a pre prípad prijatia ponuky verejným obstarávateľom aj na konanie v mene všetkých členov skupiny dodávateľov pri podpise zmluvy a komunikácií / zodpovednosti v procese plnenia zmluvy, a to v pozícií lídra skupiny dodávateľov.
	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocniteľa

	V .................... dňa ...........................
	..................................................
podpis splnomocniteľa


Plnomocenstvo prijímam: 

	V .................... dňa ...........................


POZN.: Povinné, ak je uchádzačom skupina dodávateľov
	..................................................
podpis splnomocnenca



[bookmark: _Toc471288109]

[bookmark: _Toc190422004]Príloha Č. 8
[bookmark: _Toc441090047][bookmark: _Toc13126834][bookmark: _Toc106883200][bookmark: _Toc163733037][bookmark: _Toc182292479][bookmark: _Toc190422005]Návrh na plnenie kritériA
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany

	Uchádzač / skupina dodávateľov
	

	
	
	

	Kritérium na vyhodnotenie ponúk
	NAJNIŽIA CELKOVÁ CENA 

	
	
	

	Je uchádzač platiteľom DPH?[footnoteRef:14] [14:   Nehodiace sa prečiarknuť] 

	ÁNO
	NIE

	
	
	

	
	
	

	
	Navrhovaná cena v eur bez DPH
	DPH (sadzba ... %)
	Navrhovaná cena 
v eur s DPH

	Celková cena za predmet zákazky 
	
	
	


V ..................., dňa...................				
............................................
meno a priezvisko, funkcia, podpis[footnoteRef:15] [15: 	Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch
] 






[bookmark: _Toc190422006]Príloha Č. 9
[bookmark: _Toc106883202][bookmark: _Toc163733039][bookmark: _Toc182292481][bookmark: _Toc190422007]čestné vyhlásenie o subdodávkach
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany

		Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 917 01  Trnava vo Vestníku č. ..../2026 dňa ............. pod. sp. zn. .....-.......[footnoteRef:16] a Vestníku Európskej únie č. ......... dňa .............[footnoteRef:17], [16:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania]  [17:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Publikačného úradu EÚ] 


|_|	sa nebudú podieľať subdodávatelia a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy uvedených v súťažných podkladoch)
|_|	sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

	P. č.
	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa
	IČO
	% podiel na zákazke
	Predmet subdodávok

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	

V ........................., dňa ...............
	

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia a podpis[footnoteRef:18] [18: Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch] 



[bookmark: _Toc190422008]
Príloha Č. 10
[bookmark: _Toc429730867][bookmark: _Toc13126838][bookmark: _Toc419999787][bookmark: _Toc449474871][bookmark: _Toc106883204][bookmark: _Toc163733041][bookmark: _Toc182292483][bookmark: _Toc190422009]Zoznam dôverných informácií
Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany

Uchádzač/skupina dodávateľov:
Obchodné meno:
Adresa spoločnosti:
IČO:
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že naša ponuka predložená v súťaži na predmet zákazky: „Cesta II/499 Trebatice - Piešťany“ vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 917 01  Trnava vo Vestníku č. ..../2026 dňa ............. pod. sp. zn. .....-.......[footnoteRef:19]a Vestníku Európskej únie č. ......... dňa .............[footnoteRef:20]: [19:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania]  [20:  Vyplní uchádzač podľa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku Publikačného úradu EÚ] 

|_|	neobsahuje žiadne dôverné informácie, alebo
|_|	obsahuje dôverné informácie, ktoré sú v ponuke označené slovom „DÔVERNÉ“, alebo
|_|	obsahuje nasledovné dôverné informácie:

	P. č.
	Názov dokladu
	strana ponuky

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
V ........................., dňa ...............
	

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
               podpis[footnoteRef:21] [21: Doklad musí byť podpísaný uchádzačom - jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch] 



[bookmark: _Toc449474877]
[bookmark: _Toc190422010]
[bookmark: _Toc190422012]Príloha Č. 11
[bookmark: _Toc163733045][bookmark: _Toc182292487][bookmark: _Toc190422013]IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE OSOBY, KTOREJ Služby ALEBO PODKLADY Uchádzač PRI Vypracovaní PONUKY Využil, AK PONUKU NEVYPRACOVAL Sám

Predmet zákazky: Cesta II/499 Trebatice - Piešťany

		

Meno a priezvisko: *

Adresa pobytu: *

Obchodné meno alebo názov spoločnosti: *

Sídlo alebo miesto podnikania: *

IČO: *


	*relevantné údaje vyplniť
V ........................., dňa ...............
	

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
               podpis[footnoteRef:22] [22: Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača] 
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